Convenzione  tra la Regione Marche e la Società Telematic Applications for Synergic Knowledge S.R.L (Task) per l’affidamento in-house di servizi di adeguamento tecnologico e normativo della piattaforma regionale SUAP - PNRR-  Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, Investimento 2.2 “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance”, sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”. – CUP di progetto  B31F24000410006.

TRA

La REGIONE MARCHE, in seguito per brevità nominata anche “Regione” (Codice Fiscale 80008630420), rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota, Dirigente del Settore Transizione digitale ed Informatica della Giunta Regionale, in virtù di incarico conferito con Delibera di Giunta Regionale n. n.1677/2021 e autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta Delibera di Giunta Regionale n.1072  del 15/07/24

e

La TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE S.R.L.,con sede via G. B. Velluti, 41Macerata (Mc)P.IVA, C.F. e RI n. 01369040439 in seguito per brevità nominata “Task” (CF: 01369040439), in persona in persona dell’Amministratore Unico,  Giorgio Bottacchiari,

PREMESSO CHE:

Con dgr n.981 del 24/06/24 Regione Marche aderiva al progetto “digitalizzazione delle procedure SUAP-SUE (Sportello Unico per le Attività Produttive e Sportello Unico per l’Edilizia)” a valere sulla  Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, Investimento 2.2 “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance”, sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

In risposta all’Avviso pubblico rivolto alle Regioni con piattaforma tecnologica regionale, per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza -Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE veniva inviata domanda di finanziamento per un importo di €. 686.140,00, allegando l’elenco dei comuni aderenti alla Piattaforma tecnologica regionale per la componente di Front Office e/o Back Office

Con decreto (n. 55234111 del 18/10/2024 trasmesso con comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 1548313|09/12/2024|R_MARCHE|GRM|TDI|A|150.30.170/2024/TDI/49) del Capo Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Marche veniva ammesso a finanziamento per l’importo richiesto.

L’obiettivo perseguito tramite l’adesione al predetto progetto è quello unificare le diverse installazioni presenti sul territorio marchigiano, uniformandole alla soluzione regionale, e migrare l’intera soluzione in cloud nel Data Center certificato di Regione Marche. Il potenziamento della soluzione abiliterà la sua integrazione con altri servizi regionali e nazionali.

Regione Marche ha messo a disposizione dei comuni marchigiani la propria piattaforma di SUAP-E Regione Marche, (pubblicata su developers Italia https://developers.italia.it/it/software/019207d2-09c1-466f-8cfb-56e5d1d06f78)

Al fine di uniformare l’interfaccia verso il cittadino marchigiano e transfrontaliero, unificando l’esperienza d’uso del sistema SUAP, come previsto dalla Commissione Europea con il progetto “Single Digital Gateway” (Regolamento Europeo EU 2018/1724), nonché conformarsi a quanto sancito dal DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 2021  (Nuovo allegato tecnico al DPR 160/2010), Regione Marche intende integrare la propria piattaforma di SUAP/SUE regionale attraverso l’implementazione dello Sportello Unico per la Attività Produttive Regionale (SUAP-E Regione Marche): una piattaforma digitale che consenta ai cittadini ed alle imprese di accedere ad un’ampia gamma di servizi, implementando l’interoperabilità di diversi servizi regionali (es. SUAP, SUE), nazionali (es. Registro Imprese, ComUnica) ed europei nella stessa interfaccia di front-office e con modulistica standardizzata nazionale e regionale come previsto dalle linee guide nazionali.

Grazie all’implementazione della Piattaforma SUAP-E Regione Marche, coerente inoltre con lo sviluppo delle politiche per il cloud, sarà possibile realizzare nuovi strati trasversali al servizio dei sistemi applicativi di settore, con priorità per la realizzazione di anagrafi uniche (cittadini, imprese, professionisti) in ottemperanza al principio Once Only.

La costituzione del punto unico di accesso territoriale ai servizi, coerentemente con gli obiettivi del Regolamento EU 2018/1724 sul Single Digital Gateway, fornisce a cittadini ed imprese un accesso immediato e semplificato ad informazioni complete, strutturate, standardizzate e aggiornate e, al tempo stesso, garantirà interoperabilità e servizi pubblici di alta qualità.

Nell’ambito dell’attuazione del citato progetto PNRR, Regione Marche intende continuare a valorizzare il proprio ruolo di intermediario tecnologico per favorire la trasformazione digitale dei Comuni del territorio, aggiornando l’assetto infrastrutturale della propria piattaforma SUAP regionale, attualmente messa a disposizione dei comuni marchigiani, in seguito al cambiamento tecnico dell’ecosistema europeo e nazionale.

Si rende quindi necessario ottemperare all’adeguamento alle nuove specifiche tecniche, di cui all’Art.5 dell’Allegato al DPR n.160/2010 come da DM del 12 Novembre 2021 e Decreto Attuativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 Novembre 2023; per questo motivo Regione Marche ha aderito al progetto PNRR M1 C1 – Intervento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE”, finanziato dall’Unione Europea, programma NextGenerationUE.

Con DGR n.1960 del 16.12.24 veniva approvato lo schema di convenzione per l’affidamento con la Società Telematic Applications for Synergic Knowledge S.R.L (Task)., CF e P.Iva 01369040439, società in house della Regione Marche concernente l’affidamento dei servizi di adeguamento tecnologico e normativo della piattaforma regionale SUAP a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, Investimento 2.2 “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance”, sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” del PNRR.- CUP di progetto  B31F24000410006

Tutto quanto premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse formano parte integrante del presente atto e s’intendono pertanto integralmente trascritte nel corrente articolo.

Il capitolato tecnico e la tabella costi (allegati A e B) formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina generale dei rapporti tra la Regione e Task in ordine alla prestazione da parte di quest’ultima di servizi, come descritti, specificati e dettagliati nel capitolato tecnico allegato  alla presente convenzione,  di adeguamento tecnologico e normativo della piattaforma regionale SUAP,  per la realizzazione  della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, Investimento 2.2 “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance”, sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”. – (CUP di progetto  B31F24000410006).

2. Il coordinamento, la supervisione ed il controllo sull’esecuzione ed attuazione  del rapporto convenzionale da parte della Regione è affidato al Dirigente del Settore Transizione Digitale ed Informatica. Task indicherà un referente responsabile per la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 3 – Caratteristiche e modalità di erogazione del servizio- Capitolato tecnico

La Task si obbliga a svolgere tutte le attività necessarie a fornire i servizi di cui all’art.2 della presente convenzione, riportate sinteticamente nella tabella seguente e meglio descritte e dettagliate nel capitolato tecnico allegato, alle condizioni e con le modalità ivi  indicate.

| Sigla | Descrizione servizio | Erogazione | QT/Anno (FTE) | QT una tantum (FTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEV | Sviluppo e Manutenzione evolutiva dell’applicativo software | misura | 100 |  |
| MEV PNRR | Adeguamento Specifiche Tecniche | corpo |  | 1760 |
| CAT | Gestione catalogo SSU | corpo | 70 | 90 |
| MAC | Manutenzione ordinaria, Adeguativa, Correttiva dell’applicativo software | corpo | 130 |  |
| CONF | Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi | misura | 20 | 25 |
| FAS | Formazione, assistenza on site e supporto specialistico | misura | 50 | 10 |
| HD | help desk di I° livello assistenza | corpo | 230 | 20 |
| REM | help desk di II° livello assistenza da remoto | corpo | 50 | 10 |

Art. 4 - Modalità di erogazione del corrispettivo

L’importo per l’espletamento dei servizi ed attività oggetto del presente atto è quantificato in complessivi di € 1.097.840,00 €  (IVA esclusa) pari a €. 1.339.364,80 (iva inclusa) e sono dettagliati e specificati nella tabella dei costi allegata alla presente convenzione  per singole attività e  incidenza per ciascuna annualità di convenzione.

La TASK potrà richiedere l’erogazione di un anticipo pari al 20% dell’importo del presente contratto, aumentabile al 30%.

La corresponsione del predetto anticipo dovrà avvenire alle condizioni, modalità e nei termini previsti dall’art.125 del d.lgs 36/23 per le forniture di servizi.

La TASK dovrà trasmettere a Regione Marche stati di avanzamento periodici, da emettere in corrispondenza della scansione temporale delle attività come prevista nel cronoprogramma indicato del capitolato tecnico.

IL SAL dovrà attestare:

  - i servizi prestati con evidenziate le attività svolte;

  - il rispetto della pianificazione temporale delle attività prevista nel capitolato tecnico e la ragione di eventuali ritardi;

  - eventuali prodotti rilasciati ed opportunamente documentati;

  - indicazioni su possibili problemi riscontrati e proposte per la loro soluzione;

  - proposte di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione del servizio.

I predetti stati di avanzamento dovranno essere validati da Regione Marche, attestando l’avvenuta effettiva esecuzione delle prestazioni, il loro espletamento a regola d’arte e in conformità della presente convenzione.

All’esito dell’intervenuta validazione, TASK potrà emettere fattura conforme alla normativa vigente in materia di pagamenti della P.A.

Il pagamento verrà sospeso in caso di contestazione da parte di Regione Marche di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed i relativi termini iniziano a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni  a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 Risoluzione

La Regione può procedere alla risoluzione della presente convenzione se accerta comportamenti della TASK che concretano grave inadempimento degli obblighi assunti.

In tal caso la Regione diffida formalmente la TASK ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida, trascorso il quale senza che la stessa abbia adempiuto, dispone la risoluzione del presente atto.

In ogni caso, si conviene che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario, nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;

b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, la TASK ha diritto al pagamento da parte della Regione delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.

Art.7  - Recesso

La Regione può recedere in ogni momento dalla presente convenzione, con preavviso di almeno giorni trenta.

In tal caso alla TASK verrà riconosciuto il corrispettivo maturato per i servizi resi  fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 8 – Obblighi delle parti

La Regione, per quanto di propria competenza, si obbliga a fornire alla Task tutta la documentazione, le informazioni e le indicazioni utili allo svolgimento dei servizi assegnati.

La TASK nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di cui in oggetto si attiene ai principi di efficienza, efficacia e qualità dei servizi.

Per l’espletamento delle attività TASK si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica anche con riferimento a quelle disciplinanti eventuali conferimenti di incarichi a terzi e acquisto di beni e servizi.

La TASK assicura il rispetto di  tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La TASK assicura l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La TASK assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse  e l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate in relazione agli stessi.

LA TASK assicura il rispetto degli obblighi relativi alle pari opportunità e inclusione lavorativa  di cui all’art.47 d.l. 77/2021, conv in L. 29 luglio 2021, n. 108.

LA TASK si impegna a garantire, ove pertinente in base alla misura, l’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all’art.17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Art. 9 – Incompatibilità e riservatezza

1. La Task assicura e garantisce l’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dei suoi dipendenti e di eventuali collaboratori esterni rispetto all’attività svolta.

2. Resta, inoltre, tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Task venga a conoscenza nello svolgimento dei servizi in convenzione debbono essere considerati riservati. In tal senso Task si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e collaboratori esterni tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, anche attraverso a sottoscrizione di specifici accordi di riservatezza.

Art. 10 – Proprietà

1. La presente convenzione non implica alcun trasferimento alla TASK  della proprietà o di diritti di sfruttamento e di utilizzazione a qualsiasi titolo di brevetti, invenzioni e modelli di utilità  e dei relativi dati.

2. Qualsiasi utilizzo da parte di TASK di informazioni e dati relativi al predetto progetto, per scopi diversi dalla prestazione dei servizi di cui alla presente convenzione, deve intendersi vietato.

Art.11 trattamento dati personali

1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Laddove  l’esecuzione delle attività previste nella presente convenzione comportino il trattamento dei dati personali, TASK verrà nominata  nominata responsabile esterno ai sensi dell’art.28 Reg.UE 679/2016. Con separato atto verranno quindi individuati le tipologie dei dati personali trattati nell’ambito della prestazione dei servizi in convenzione, con eventuale particolare riferimento, laddove trattati,  a quelli di cui all’art. 9 Reg.UE 679/2016 e impartite le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nominato nel trattamento stesso.

ART.11 - Referenti

1. Ciascuna parte individua un responsabile per l’attuazione e l’esecuzione della presente convenzione.

Il referente per la Regione Marche è il Dott. Saverio Delpriori

Il referente per TASK è la Dott.ssa Giovanna Gabrielli

Art. 12 – Rinvio a norme

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art.13 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

(firmata digitalmente)

REGIONE MARCHE 							TASK SRL

Giunta Regionale 						L’AMMINISTRATORE UNICO

Il Dirigente Settore Transizione Digitale ed Informatica 	          Dott. Giorgio BOTTACCHIARi

Serenella CAROTA

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE SUAP

PROGETTO: PNRR M1 C1 – Intervento 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

NEXTGENERATIONUE

Codici di riferimento:

CIG……………….

CUP: B31F24000410006

Codice CPV: 72200000-7

- Sommario

1.INTRODUZIONE ED ANALISI DEL CONTESTO	10

1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	10

1.2	CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL’APPALTO	11

1.3	DESCRIZIONE DEL SOFTWARE	12

2	OGGETTO E DEFINIZIONE DELLA FORNITURA	14

2.1.1	MEV – Servizi di manutenzione evolutiva	17

2.1.2	MEV-PNRR – Evoluzione piattaforma SUAP Misura 2.2.3	17

2.1.3	CAT – Gestione Catalogo SSU	18

2.1.4	MAC – Servizi di manutenzione ordinaria/correttiva/adeguativa	19

2.1.5	CONF – Personalizzazioni	20

2.1.6	HD –Servizi di supporto ed help desk di I° livello assistenza da remoto	21

2.1.7	REM – Servizi di supporto ed help desk di II° livello assistenza da remoto	22

2.1.8	FAS – Formazione	23

3	MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	23

3.1	MEV – Manutenzione Evolutiva	23

3.2	MEV-PNRR – Evoluzione piattaforma SUAP Misura 2.2.3	25

3.2.1	Pianificazione temporale	27

3.3	CAT – Gestione del Catalogo SSU	27

3.4	MAC - MANUTENZIONE ORDINARIA/CORRETTIVA/ADEGUATIVA	28

3.5	CONF - PERSONALIZZAZIONE DI SOFTWARE E SISTEMI	30

3.6	HD – ASSISTENZA DI I LIVELLO IN ORARIO D’UFFICIO	30

3.7	REM – ASSISTENZA REMOTA DI II LIVELLO IN ORARIO D’UFFICIO	31

3.8	FAS - FORMAZIONE	31

3.9	Figure professionali	32

3.10	Cronoprogramma di esecuzione dei servizi	37

3.11	Garanzia	38

3.12	Ruoli e responsabilità	39

3.13	Gestione della fornitura	39

3.14	Pianificazione della attività, durata e termini temporali	39

3.15	Valore e Durata della fornitura	39

3.16	Controllo della fornitura, verifiche intermedie e verifica di conformità	40

3.17	Documentazione prodotta	41

3.18	Sede di lavoro	41

3.19	Start up e trasferimento tecnologico	41

Acronimi e definizioni

| Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| TASK | Telematic Applications for synergic knowledge |
| ASP | Application Service Provider |
| SUAP | Sportello Unico Attività Produttive |
| CAD | Codice Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
| SAAS | Software as a Service |
| AgID | Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA, ex CNIPA) |
| PNRR | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza |
| API | Application Program Interface |
| CMS | Content Management System |
| CNIPA | Centro Nazionale per l’Informatica nelle PA |
| HD | Help desk |
| ICT | Information and Communication Technology |
| MAC | Manutenzione adeguativa e correttiva |
| MEV | Manutenzione Evolutiva |
| REM | Supporto Remoto di Secondo Livello |
| RM | Regione Marche |

# 1.INTRODUZIONE ED ANALISI DEL CONTESTO

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii ;

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”;

- D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L. n. 120/2020);

- DGR. n. 981 del 24 giugno 2024;

- DPR 7 settembre 2010, n. 160 regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

- LR 29 aprile 2011, n.7;

- Reg. UE 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento UE n. 1024/241;

- Reg. UE 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- Decreto-legge 31 aggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ”DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 2021 – Modifica dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L’aggiornamento dell’Allegato al DPR 160/2010, del 12 novembre 2021, ha definito il “Catalogo SSU” (acronimo del “Sistema Informatico degli Sportelli Unici”), cioè una base di conoscenza informativa, accessibile alle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti SUAP, i cui dati sono organizzati secondo un modello di dati standard, che ne facilita la consultazione e l'utilizzo. Il Catalogo SSU ha l'obiettivo di:

- Centralizzare e condividere i dati relativi ai procedimenti amministrativi gestiti dai SUAP, dagli uffici comunali e dalle altre amministrazioni coinvolte.

- Garantire l'uniformità a livello nazionale, recependo la modulistica unificata standardizzata.

- Facilitare l'interscambio informatico sicuro tra le diverse amministrazioni, semplificando le procedure per cittadini e imprese.

Richiamati:

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- L’avviso pubblico del 10/07/2024 del Dipartimento del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica rivolto alle Regioni con piattaforma tecnologica regionale – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2, Sub-Investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE), finanziato dall’Unione Europea Next Generation Ue;

- Il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37293219 del 13/12/2021 approvazione scheda progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” a valere sul PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A”, Investimento 2.2 “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance”, sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU;

- Il DGR n.1810/23 di approvazione dello schema di accordo con Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per la realizzazione del sub-investimento 1.3.2. Single Digital Gateway (SDG) nell’ambito del PNRR – Missione 1, Componente 1, Asse 1 con la quale la Regione Marche assumeva la funzione di soggetto sub-attuatore per la realizzazione delle attività previste dal Piano Operativo allegato all’accordo stesso in relazione alla procedura ricompresa nell’Allegato II Regolamento (UE) 2018/1724;

- La DGR n. 981 del 24 giugno 2024 di adesione della Regione Marche al progetto “digitalizzazione delle procedure SUAP-SUE” (Sportello Unico per le Attività Produttive e Sportello Unico per l’Edilizia) con la quale è stata affidata alla Società in house TASK Srl lo svolgimento di alcune delle attività a supporto del progetto stesso;

- La Convenzione per l’utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informatici regionali sottoscritta tra la Regione Marche e TASK Srl in qualità di soggetto aggregatore degli Enti del territorio marchigiano;

## CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL’APPALTO

Regione Marche, nell’ambito della propria politica di supporto al territorio, ha attivato una serie di complesse azioni volte a dispiegare un percorso di innovazione tecnologica ad ampio respiro, sia sotto il profilo delle infrastrutture che dei servizi.

L’Art.1 della Legge Regionale 29 Aprile 2011 n.7 ha istituito il “Sistema regionale dei SUAP” (comma 2) con le finalità di promuovere assistenza e supporto ai SUAP nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa e delle procedure per favorire prassi amministrative uniformi sul territorio regionale (comma 2 lett. b), di promuove supporto per l’informatizzazione delle procedure connesse all’attività del SUAP ed accordi o convenzioni tra le diverse Amministrazioni coinvolte (comma 2 lett. d), istituendo altresì un Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP (commi 3 e 4).

Al fine di continuare a valorizzare il proprio ruolo di intermediario tecnologico per favorire la trasformazione digitale dei Comuni del territorio, Regione Marche intende aggiornare l’assetto infrastrutturale della propria piattaforma SUAP regionale, attualmente messa a disposizione dei comuni marchigiani, in seguito al cambiamento tecnico dell’ecosistema europeo e nazionale.

Si rende necessario ottemperare all’adeguamento alle nuove specifiche tecniche, di cui all’Art.5 dell’Allegato al DPR n.160/2010 come da DM del 12 Novembre 2021 e Decreto Attuativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 Novembre 2023; per questo motivo Regione Marche ha aderito al progetto PNRR M1 C1 – Intervento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE”, finanziato dall’Unione Europea, programma Next Generation EU.

Le nuove specifiche tecniche definiscono nel dettaglio i requisiti tecnici a cui devono obbligatoriamente conformarsi i sistemi SUAP, tra cui:

- Utilizzo di formati standard per la rappresentazione dei dati (es. XML, JSON) per facilitare lo scambio di informazione tra i diversi sistemi.

- Adozione di protocolli di comunicazione sicuri e affidabili (es. HTTPS e WS-Security) per garantire la protezione dei dati.

- Implementazione di servizi web per l’esposizione della funzionalità dei sistemi SUAP ad altre applicazioni.

Con DD 43 del 14 maggio 2018 Regione Marche ha assegnato l’appalto per lo sviluppo del software SUAP, a seguito del DD 188 del 29 dicembre 2017 di indizione della gara su MEPA per l’acquisizione di un sistema SUAP per i comuni colpiti dal sisma. A fronte di suddetto DD 188, Regione Marche ha acquisito piena titolarità del software ed è in possesso dei sorgenti del sistema SUAP nelle sue componenti di FO e BO; inoltre, in virtù del contratto in vigore con il fornitore aggiudicatario della gara, Regione Marche possiede il software aggiornato all’ultima release. Con DGR 566 del 2018 l’applicativo veniva fornito in sussidiarietà ai Comuni colpiti dal sisma.

Nell’ottica di realizzare lo Sportello Unico Digitale dei Servizi, Regione Marche ha l'obiettivo di disporre tutti i servizi su un’unica piattaforma, integrati nella stessa interfaccia di front-office e back-office, con modulistica standardizzata, come previsto dalle linee guide nazionali.

Le installazioni attualmente afferenti al sistema CWOL saranno pertanto migrate sulla soluzione regionale, mantenendo le personalizzazioni sviluppate nel corso degli anni sui modelli e sull’interfaccia utente.

L’obiettivo è l’implementazione di un gateway unico regionale, con un’unica istanza del Front-Office a livello regionale erogata in modalità SaaS prevedendo una gestione multi-tenant, eventualmente personalizzabile, del servizio, ospitata in cloud nel Data Center di Regione Marche. Dovrà altresì essere garantito l’interscambio con il Catalogo SSU.

Aderendo alle linee guida di design dei servizi pubblici digitali emanate da AgID e in ottica evolutiva verso una più ampia adozione possibile della Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati (PDND), la piattaforma regionale dovrà esporre un set di API di interoperabilità, erogate attraverso l’API Manager regionale e conformi alle specifiche previste dalle linee guida regionali per l’interoperabilità.

Le funzionalità di autenticazione verranno garantite dall’integrazione con il sistema di CIAM (Customer Identity and Access Management) regionale Cohesion Id, che permette l’autenticazione dei sistemi di front-office tramite le piattaforme abilitanti nazionali (SPID, CIE, CNS) ed europee (login eIDAS).

## DESCRIZIONE DEL SOFTWARE

Il progetto software a cui si fa riferimento nel presente documento è l’aggiornamento dell’ecosistema regionale, denominato CWOL, che assicuri la comunicazione “machine-to-machine” tra i sistemi delle amministrazioni interessate, in modo unitario e interoperabile, come da requisiti tecnici prescritti.

L’esistente piattaforma regionale CWOL è nata da una strategia organica volta a massimizzare il riuso e le politiche di sussidiarietà verso gli Enti locali territoriali e gli investimenti fatti da varie entità amministrative nell’ottica della digitalizzazione dei processi e la standardizzazione delle interfacce.

Il DD 43 del 14 maggio 2018 riguarda l’indizione della gara su MEPA per l’acquisizione di un sistema SUAP/SUE nella sua interezza (FO e BO) per fornirlo in sussidiarietà ai comuni colpiti dal sisma. Regione Marche ha acquisito piena titolarità dei sorgenti delle componenti di FO e BO del sistema SUAP/SUE; ha poi provveduto a censire e mettere a riuso il codice esponendolo come repository pubblica tramite GitHub nel 2022 (https://github.com/regione-marche/SUAP-SUE-Regione-Marche-CWOL).

Grazie al caso d’uso specifico relativo alle pratiche di ricostruzione legate all’evento sismico del 2016, l’ecosistema è stato ulteriormente arricchito in termini di integrazione con i sistemi degli Enti locali e come funzionalità di supporto all’attività di coordinamento inter-amministrativa tramite un’ulteriore piattaforma, MeetPAD per la gestione delle Conferenze dei Servizi nelle modalità previste dall'articolo 14-bis, della L. 241/1990, con le modifiche introdotte dal D.lgs. 127/2016, in forma remota e digitale.

L’aggiornamento dell’ecosistema regionale dovrà prevedere la disposizione dei servizi su un’unica piattaforma, integrati nella stessa interfaccia e con modulistica standardizzata, come previsto dalle linee guide nazionali.

L’applicativo dovrà consentire all’impresa, al cittadino o ai suoi intermediari, di autenticarsi, scegliere i permessi da richiedere, fornire le informazioni e gli allegati necessari per la compilazione della pratica, firmarla e, infine, inviarla. Se necessario, la pratica potrà essere integrata con le stesse modalità.

L’applicativo dovrà quindi prendere in carico le pratiche presentate dai soggetti interessati, occupandosi poi di relazionarsi con tutte le altre amministrazioni coinvolte nei controlli successivi sulla verifica dei requisiti e presupposti per lo svolgimento dell'attività ovvero nel rilascio di atti di assenso collegati utilizzando, laddove necessario, lo strumento della conferenza di servizi (mediante integrazione con MeetPAD).

L’aggiornamento dell’ecosistema regionale, coerente con lo sviluppo delle politiche per il cloud, consentirà altresì di realizzare nuovi strati trasversali al servizio dei sistemi applicativi di settore, con priorità per la realizzazione di anagrafi uniche (cittadini, imprese, professionisti) in ottemperanza al principio Once Only.

Si riassumono di seguito le principali funzionalità:

Autenticazione

Per accedere ai servizi dovrà essere richiesta l’autenticazione; le funzionalità di autenticazione dovranno essere garantite dall’integrazione con il sistema di IAM (Identity and Access Management) regionale Cohesion ID, che permette l’autenticazione dei sistemi di front-office tramite le piattaforme abilitanti nazionali (SPID, CIE, CNS) ed europee (login eIDAS).

Effettuata l’autenticazione, sarà disponibile a sistema una Scrivania Virtuale, che metterà a disposizione dell’utente diverse funzionalità: ad esempio, consentirà di inserire/modificare i dati personali (esclusi i dati anagrafici, perché recuperati direttamente dalla CNS o SPID) per poterli inserire automaticamente nelle future pratiche, gestire eventuali deleghe sulle pratiche, visualizzare notifiche relative alle pratiche (es. comunicazioni da SUAP, richieste di integrazione da SUAP ecc), nonché la ricerca delle pratiche inviate/concluse.

Selezione dei Procedimenti

In base alla domanda/comunicazione presentata, il sistema provvederà a proporre i moduli adeguati alla specifica pratica che il sistema dovrà acquisire.

Tali moduli potranno essere obbligatori o opzionali: i moduli opzionali saranno selezionati a cura del compilatore; inoltre, il sistema potrà prevedere moduli compilabili (cioè che consentiranno la selezione opzioni) oppure editabili (interamente modificabili per inserire descrizioni e testi personalizzati).

Eventuali allegati dovranno essere caricati nel sistema in formato pdf (possibilmente versione PDF/A, standard internazionale ISO19005, per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici).

Compilazione e invio della pratica

Una volta inseriti i dati necessari al sistema, selezionato il Procedimento e l’ambito di applicazione, sarà a disposizione una guida atta a dettagliare le caratteristiche di ogni modulo e di ogni allegato della pratica, per facilitare la compilazione all’Utente.

Al termine della compilazione della documentazione, il sistema provvederà alla creazione del Documento Finale, che potrà quindi essere trasmesso e per cui verrà rilasciata ricevuta di invio e di accettazione della pratica da parte dell’ufficio destinatario.

Il sistema mostrerà inoltre gli eventuali oneri che devono essere pagati per la pratica che si sta presentando e dovrà consentire il pagamento contestuale di quanto dovuto all’amministrazione mediante interfacciamento con il sistema PagoPA.

Gestione della Conferenza dei Servizi

Il sistema dovrà essere in grado di prendere in carico la domanda presentata tramite il portale ed attivare contestualmente la Conferenza dei Servizi Telematica attraverso lo strumento MeetPaD con tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (comuni, aziende sanitarie, vigili del fuoco ecc.), automatizzando ed agevolando così gli adempimenti di competenza degli operatori comunali degli sportelli SUAP.

Il cuore della piattaforma è costituito dal Modulo di Interoperabilità Sisma (MIS), componente che permette l’interfacciamento fra front-office e back-office dei diversi Enti e della soluzione regionale, orchestratore principale dei flussi informativi, implementato sempre nell’ambito della gestione dell’emergenza e della ricostruzione post sisma 2016.

Il MIS è in grado di fornire una serie di servizi associati che possono interagire con i portali o con i back-office (a seconda della disponibilità di ogni singolo Ente), attraverso operazioni descritte nella sua interfaccia e tramite appositi messaggi standardizzati (SOAP, WSDL).

Risulta quindi fondamentale il ruolo del modulo di interoperabilità (MIS), che consente l’interscambio dati tra Ufficio Speciale per la Ricostruzione GEDISI (ex MUDE), SUAP/SUE dei Comuni interessati ed altri enti od attori coinvolti, secondo lo schema seguente:

Regione Marche intende aggiornare le funzionalità del MIS, implementato specificatamente per il sistema informativo dedicato alla ricostruzione post-sisma, potenziando il front-end per la realizzazione del punto d’accesso unico digitale degli sportelli.  Il potenziamento della soluzione abiliterà la sua integrazione con altri servizi regionali, come ad esempio il middleware di interfacciamento con l’App IO, IOService, per inviare notifiche di avanzamento di stato delle pratiche direttamente sullo smartphone dei cittadini.

Il MIS dovrà fare in modo che le piattaforme coinvolte si scambino bidirezionalmente i dati al fine di fornire all’utente una situazione aggiornata in tempo reale (front-office) e all’Ente istruttore delle pratiche i dati precaricati e sempre aggiornati (back-office); dovrà inoltre favorire il colloquio con le piattaforme camerali nell’ambito del Fascicolo Digitale d’Impresa.

Il presente schema illustra graficamente come il sistema di interoperabilità dovrà interagire con i diversi sistemi in uno scenario complessivo che mostra anche tutti soggetti ed i servizi coinvolti:

| Denominazione sistemi ICT in uso | Tecnologie e piattaforme di riferimento |
| --- | --- |
| Cityware Online (CWOL) | - Piattaforma web: Wordpress 5.0 o successivo - DB di riferimento: MySQL - Tecnologie: PHP >= 5.6.0; Apache Ant |
| MIS | - Protocollo interscambio: SOAP - DB di riferimento: MySQL |

# OGGETTO E DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

Il presente capitolato, unitamente agli altri documenti di gara, ha l’obiettivo di descrivere le esigenze specifiche ed il contesto in cui si colloca la richiesta della fornitura relativa all’aggiornamento e manutenzione tecnico-normativa del servizio SUAP regionale in conformità alle specifiche tecniche ministeriali e al progetto PNRR di cui alla Misura 2.2.3. “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2.

Il presente capitolato ha per oggetto l’attività di manutenzione adeguativa/correttiva, assistenza e formazione agli utenti coinvolti e manutenzione evolutiva. Le attività si intendono da erogare per un massimo di 36 mesi e con una spesa presunta di  1,097,840.00 € (iva esclusa), con opzione di rinnovo per 12 mesi esercitabile fino a due volte. Le attività previste comprendono:

- Completamento dei servizi necessari all’erogazione del software-as-a-Service ospitato nel cloud regionale secondo una logica multi-tenant;

- Adeguamento normativo;

- Assistenza di secondo livello;

- Formazione.

In dettaglio, si intende richiedere i seguenti servizi che si inquadrano nei Servizi per l’Information Communication Technology, Programmazione software e servizi di assistenza, CPV 72200000-7.

I servizi oggetto dell’appalto possono essere sintetizzati come segue:

| Sigla | Descrizione del servizio |
| --- | --- |
| MEV | Sviluppo e Manutenzione evolutiva dell’applicativo software (a misura) |
| MEV PNRR | Sviluppo e Manutenzione evolutiva applicativi software nell’ambito della misura PNRR 2.2.3. (a corpo) |
| CAT | Gestione del catalogo SSU (a corpo) |
| MAC | Manutenzione ordinaria, Adeguativa, Correttiva dell’applicativo software (a corpo) |
| CONF | Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi (a misura) |
| FAS | Formazione, assistenza on site e supporto specialistico (a misura) |
| HD | help desk di I° livello assistenza (a corpo) |
| REM | help desk di II° livello assistenza da remoto (a corpo) |

La consistenza complessiva stimata per il fabbisogno di servizi annuale e sulla quale si è determinato il valore della base d’asta è la seguente (misurata, a seconda del tipo di attività, in Giorni Persona GP o Full Time Equivalent FTE, oppure ore, o minuti e una-tantum), risulta la seguente:

| N | Sigla | Descrizione servizio | Quantità per anno | Quantità una tantum | Corpo o Misura | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEV | Sviluppo e Manutenzione evolutiva dell’applicativo software | 100 | 0 | misura | FTE |
| 2 | MEV PNRR | Adeguamento Specifiche Tecniche | 0 | 1760 | corpo | FTE |
| 3 | CAT | Gestione del Catalogo SSU | 70 | 90 | corpo | FTE |
| 4 | MAC | Manutenzione ordinaria, Adeguativa, Correttiva dell’applicativo software | 130 | 0 | corpo | FTE |
| 5 | CONF | Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi | 20 | 25 | misura | FTE |
| 6 | FAS | Formazione, assistenza on site e supporto specialistico | 50 | 10 | misura | FTE |
| 7 | HD | help desk di I° livello assistenza | 230 | 20 | corpo | FTE |
| 8 | REM | Help desk di II° livello e assistenza da remoto | 50 | 10 | corpo | FTE |

Tabella 1- Codifica, sintesi e consistenza servizi richiesti

Alla luce di quanto sopra premesso si è addivenuti alla definizione delle attività necessarie, atteso che:

- i servizi “a corpo” si intendono fissi e non modificabili, a meno di eventi imprevisti ed imprevedibili – e vengono stimati, a seconda del tipo di prestazione, utilizzando quali unità di misura: FTE (giorni persona o full time equivalent), minuti, oppure Function Point;

- i servizi a misura saranno ordinati dal Direttore dell’Esecuzione in base alle necessità funzionali contingenti e pertanto è necessario prevedere un monte base di effort ed un opportuno margine di flessibilità. Per misurare tali servizi si userà come unità di misura il giorno/persona “FTE” (= “Full Time Equivalent” ovvero equivalente all’effort di una risorsa che lavora a tempo pieno, cioè 8 ore al giorno nell’arco delle giornate lavorative annuali – escluse ferie, festivi, etc) rapportato al periodo di attività svolto - un anno FTE equivale pertanto a 220 giornate FTE.

Tutti i servizi resi dovranno rispettare, in quanto applicabile, i requisiti tecnici e tecnologici comuni stabiliti dalla Regione Marche e pubblicati sul sito istituzionale:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale

Descrizione dei servizi richiesti:

### MEV – Servizi di manutenzione evolutiva

| Codice Attività | MEV |
| --- | --- |
| Denominazione | Sviluppo e Manutenzione evolutiva applicativi software |
| Descrizione | Tale attività riguarda lo sviluppo applicativo del software per soddisfare eventuali future esigenze che emergeranno, mediante nuove funzioni/implementazioni. Le stime delle MEV saranno effettuate in FTE, previa approvazione da parte della Regione. Sono incluse nel servizio le attività di analisi, di sviluppo software, la realizzazione di unit test per le funzioni sviluppate e la redazione della necessaria documentazione tecnica e manualistica. Gli elaborati ed il codice realizzati dovranno essere installati ma anche consegnati in formato sorgente (compilabile, modificabile o implementabile direttamente dal personale di Regione Marche), opportunamente documentato al fine di consentirne il successivo riuso da parte dell'ente e il rilascio come software libero. La ditta aggiudicataria non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alla fornitura assunta, mentre ha l’obbligo di eseguire entro i limiti del quinto in più o in meno dell’obbligo contrattuale, tutte le variazioni quantitative ritenute opportune dall’amministrazione regionale e da questa ordinate. In particolare, nell’ambito dei servizi MEV dovrà essere svolta ogni attività di programmazione evolutiva concordata con il DE. |
| Impegno/onere stimato | Il servizio, da erogarsi prevalentemente da remoto – salvo diverso accordo con il DE, viene fornito “a misura”. La base d’asta proposta si basa sull’impegno medio desumibile dai report relativi a servizi analoghi gestiti in appalto, e sulla previsione delle funzionalità da implementare nel corso dell’appalto. Giorni FTE minimi previsti base d’asta 100 FTE/anno per tutta la durata contrattuale. |

### MEV-PNRR – Evoluzione piattaforma SUAP Misura 2.2.3

| Codice Attività | MEV PNRR |
| --- | --- |
| Denominazione | Sviluppo e Manutenzione evolutiva applicativi software nell’ambito della misura PNRR 2.2.3. |
| Descrizione | Il servizio comprende tutte le attività necessarie o previste per adeguare il software oggetto del presente appalto alle specifiche tecniche previste per i software SUAP nelle componenti di front-office e di back-office. Il servizio prevede anche tutte le attività necessarie per il collaudo della soluzione software (come ad esempio l’adeguamento della modulistica in uso presso gli enti convenzionati con Regione Marche ai nuovi standard previsti per il popolamento del Catalogo SSU) e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Avviso Pubblico rivolto alle Regioni con piattaforma tecnologica regionale per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” (disponibile all’URL: https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001OIpwrQAD). Il servizio deve comprendere anche il completamento per la necessaria evoluzione tecnologica del sistema in modo che si possa garantire la sua erogazione in SaaS, su sistema multi-tenant con possibilità di personalizzazione adeguata a ogni Ente ed erogato in HA (alta affidabilità) e comunque secondo gli standard tecnologici attuali per applicazioni critiche. Il dettaglio della progettazione del sistema sarà stabilito in accordo con il DE della fornitura e sarà basato sull’elaborato fornito dall’operatore economico in fase di partecipazione all’appalto in oggetto. Sono ricomprese le attività di formazione necessarie agli utilizzatori del software (e.g. uffici SUAP convenzionati) per l’utilizzo del software a seguito degli adeguamenti tecnologici previsti nell’ambito di questo servizio. |
| Impegno/onere stimato | Il servizio, da erogarsi prevalentemente da remoto – salvo diverso accordo con il DE, viene fornito “a corpo”. Si stima che il servizio verrà erogato entro il primo anno della fornitura. La base d’asta proposta si basa sulle analisi condotte in collaborazione con AgID in fase di valutazione del sistema software SUAP di Regione Marche. L’effort è stimato in 1760 FTE. |

### CAT – Gestione Catalogo SSU

| Codice Attività | CAT |
| --- | --- |
| Denominazione | Servizi di gestione CATALOGO SSU |
| Descrizione | Il servizio comprende il popolamento e l’aggiornamento del Catalogo SSU: definizione dei moduli, dei flussi procedurali, dei ruoli degli utenti e delle tempistiche previste. Il servizio si intende includere la completa gestione del catalogo in ogni sua componente (e.g. human-oriented o machine-oriented) così come l’esposizione di un servizio verso Regione Marche e gli enti convenzionati per la digitalizzazione della modulistica aggiornata |
| Impegno/onere stimato | Il servizio, da erogarsi prevalentemente da remoto – salvo diverso accordo con il DE, viene fornito “a corpo”. Si stima che il servizio verrà erogato prevalentemente il primo anno della fornitura, in cui si dovrà procedere ad una configurazione ex novo del Catalogo; successivamente si dovrà procedere al continuo aggiornamento dello stesso. L’effort è stimato in 70 FTE/anno per tutta la durata contrattuale, più un effort di avvio stimato in 90 FTE per il caricamento iniziale della modulistica. |

### MAC – Servizi di manutenzione ordinaria/correttiva/adeguativa

| Codice Attività | MAC |
| --- | --- |
| Denominazione | Manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa |
| Descrizione | Vanno ricomprese tutte le attività finalizzate ad eliminare funzionamenti errati e ad al ripristino delle funzionalità previste attraverso l’applicazione di “patch”. Vanno ricomprese anche tutte le attività sistemistiche necessarie per garantire l’implementazione dei servizi digitali in produzione, mantenerli in esercizio, e adeguare, in collaborazione con i sistemisti della Regione Marche, l’infrastruttura HW/SW laddove si dimostri obsoleta, non più aggiornata in termini di sicurezza, poco performante, non in grado di erogare il servizio in modo accettabile per l’utente, secondo i livelli SLA ed il capacity plan concordati. Il fornitore deve comunque effettuare la diagnosi e la rimozione delle cause dei malfunzionamenti, nonché gli effetti derivanti dai malfunzionamenti sulle basi dati. I difetti presenti nel codice sorgente o nelle basi dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo, collaudo e migrazione dati, sono risolti dalle attività MAC. Altresì l’implementazione adeguativa comprende l’attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo, e al cambiamento dei requisiti (d’ambiente, di sicurezza), nonché alle disposizioni normative/amministrative di interesse al progetto. Il servizio si riferisce quindi alla manutenzione, all’adeguamento ed alla correzione di un prodotto/sistema/applicazione software ad hoc, in riuso o “proprietario”, volto a soddisfare le esigenze espresse dall’Amministrazione. Il servizio si intende comprensivo di tutte le attività preventive necessarie a limitare problemi presenti o futuri al sistema software SUAP. In particolare, le macchine virtuali e i server su cui sono installate le procedure applicative saranno dislocati presso il Data Center della Regione Marche. Sono quindi gestiti secondo logiche di business che portano spesso diversi sistemi informativi a condividere le medesime risorse fisiche. La creazione, modifica e dismissione delle stesse è quindi strategica e gestita direttamente dai tecnici del Data Center regionale coordinati del Settore Transizione Digitale e Informatica (STDI). La ditta aggiudicataria avrà il compito di monitorare sistematicamente il sistema e segnalare alla direzione dell’esecuzione eventuali operazioni di aggiornamento necessarie a garantire il funzionamento e supportare lo svolgimento di installazioni o migrazioni di nuovi server. La gestione della sicurezza, dei back up dei dati è in carico al STDI mentre i contenuti degli applicativi, nonché la definizione di opportuni piani di disaster recovery sono in carico al fornitore del servizio. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà accertarsi del corretto funzionamento del servizio di back up e Disaster Recovery, e in caso di emergenza supportare la riattivazione dei servizi applicativi. La ditta aggiudicataria deve assicurare l’attività di monitoraggio della operatività e delle prestazioni del sistema informativo e conseguente segnalare i rallentamenti o le anomalie riscontrate (non strettamente correlate a modificazioni intercorse al sistema informativo) al Direttore dell’esecuzione. In ogni caso, su segnalazione dei tecnici del STDI e crescita digitale, la ditta aggiudicataria dovrà intervenire per effettuare gli interventi necessari e verificare le prestazioni. Nel dettaglio, i servizi di manutenzione rappresentano prestazioni da erogare ogni qualvolta se ne presenti la necessità e per tutta la durata del contratto al fine di assicurare il funzionamento del sistema secondo i livelli di servizio ed i requisiti richiesti. Essi si articolano in: - Manutenzione ordinaria: piccoli interventi di breve durata finalizzati ad aumentare la fruibilità dell’applicazione che non comportano una variazione della consistenza baseline del sistema. Sono ricomprese nel servizio le attività necessarie all’adeguamento normativo della modulistica SUAP nel corso della durata della fornitura. Qualora questo sia necessario per rendere i cambiamenti efficaci sul sistema, il servizio MAC potrà attivare proattivamente il servizio CAT per gli aggiornamenti necessari sul catalogo SSU. - Manutenzione correttiva: correzione di malfunzionamenti o difetti delle procedure che dovessero verificarsi nel periodo di validità del contratto e, per quanto possibile, la loro prevenzione, nonché il ripristino delle caratteristiche originali del software venute meno a seguito di malfunzionamenti. - Manutenzione adeguativa: costante aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente). Tali attività dovranno essere erogate per le componenti pregresse e anche per le componenti che verranno realizzate con il presente appalto e rilasciate e fino alla scadenza del Contratto. |
| Impegno/onere stimato | Tali servizi hanno carattere fisso e continuativo (assicurativo) ovvero assicurano la disponibilità di tutte le risorse necessarie ad effettuare gli interventi coperti dal servizio a prescindere dalla loro quantità. L’onere previsto viene valutato “a corpo”, considerando un effort stimato di 130 FTE/anno, rendicontando all’ORA le attività svolte in questo servizio. In fase di rendicontazione annuale, qualora fossero accertati scostamenti al di sopra del 20%, è possibile adeguare (in aumento o diminuzione) l’importo annuale previsto, con i valori rendicontati, fermo restando le condizioni di invariabilità contrattuali. In tal caso, si provvederà a rideterminare il nuovo canone per l’anno successivo, considerando un adeguamento (in più o in meno) pari al 50% di quanto rendicontato. Nessun adeguamento in aumento è consentito in assenza di eventi imprevisti e imprevedibili o di eventi eccezionali destinati a stabilizzarsi entro un anno. Nel caso di eventi previsti, infatti, è compito ed onere del Fornitore garantire la qualità del sistema, proponendo preventivamente misure opportune efficaci, anche ricorrendo ai servizi CAT, MEV, CONF o REM, a seconda dei casi. I corrispettivi a copertura degli scostamenti, in caso di aumento, dovranno essere disciplinati in coerenza a quanto sopra indicato. Il servizio è previsto per l’intera durata contrattuale. |

### CONF – Personalizzazioni

| Codice Attività | CONF |
| --- | --- |
| Denominazione | Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi |
| Descrizione | La personalizzazione è finalizzata a coprire ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dalla soluzione con una limitata attività di sviluppo software. Il servizio consiste in attività di personalizzazione e configurazione di sistemi utili a garantire il funzionamento del sistema e dei suoi tenant. A titolo di esempio, rientrano in questo servizio: - la modifica della configurazione di un tenant assegnato ad un SUAP convenzionato; - la configurazione di un nuovo tenant secondo le indicazioni recepite dal SUAP convenzionato. |
| Impegno/onere stimato | Il fabbisogno previsto viene stimato in 20 FTE/annue, più un effort di avvio iniziale stimato in 25 FTE da erogare nel primo anno, fermo restando la modalità di rendicontazione a misura. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. |

### HD –Servizi di supporto ed help desk di I° livello assistenza da remoto

| Codice Attività | HD |
| --- | --- |
| Denominazione | Help desk di I° livello assistenza da remoto |
| Descrizione | Il servizio HD è svolto attraverso un Call Center telefonico per tutte le richieste di problematiche inerenti o riconducibili al normale uso della piattaforma. A seguito della chiamata, gli operatori dell’HD si attiveranno per l’assistenza operativa sul software nell’attività di definizione e diagnosi della problematica registrando la richiesta di intervento. Gli operatori procederanno quindi a ricercare possibili soluzioni e ad implementarle telefonicamente. Gli operatori dell’HD potranno attivare il livello di assistenza successivo di supporto per problematiche particolarmente complesse legate a difettosità o malfunzionamenti dell’applicativo verso l’assistenza del 2° livello. Il servizio HD dovrà essere disponibile nei seguenti orari: lun - ven dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17.00 (festivi esclusi) e dovrà garantire uno SLA di risoluzione dello stesso entro le successive 8 ore di attività lavorativa per le anomalie bloccanti. Tali tempi saranno aumentati a 20 ore nel caso di anomalie non bloccanti. I tempi si intendono calcolati a partire dalla registrazione della richiesta fino alla conclusione della stessa e sono comprensivi dei tempi di eventuali sub-richieste all’assistenza del 2° livello. |
| Impegno/onere stimato | Il servizio viene stimato a “Corpo”, prevedendo due componenti: - costi fissi e di impianto che comprendono l’eventuale personalizzazione/integrazione del sistema di ticketing; - costi di servizio, secondo una stima basata sul numero di ticket previsti annualmente ed in funzione della dimensione della baseline e dell’oggetto specifico dell’appalto: - il tempo medio necessario per la gestione e risoluzione dei problemi (Tm) in ore; - la composizione del relativo gruppo di lavoro, al fine di determinare la tariffa media (Cm) giornaliera. e si stima in 230 FTE all’anno più un effort di avvio costo stimato in 20 FTE. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. |

### REM – Servizi di supporto ed help desk di II° livello assistenza da remoto

| Codice Attività | REM |
| --- | --- |
| Denominazione | help desk di II° livello assistenza da remoto |
| Descrizione | Il servizio fornisce agli utenti interni o esterni all’Amministrazione un insieme di funzioni di assistenza specializzata. Tale servizio verrà erogato in cooperazione con il servizio HD e quindi dovrà prevedere l’integrazione dei ticket in ingresso e comunque una linea telefonica per risposte in tempo reale o differito (phone call back) ed una e-mail dedicate. Dovrà essere assicurata la tracciabilità in termini di segnalazioni/azioni intraprese. È inoltre indispensabile la capacità di relazione con le diverse strutture al fine di coinvolgere i supporti più adeguati, creando sinergie con gli altri gruppi coinvolti nella fornitura. In particolare, il servizio di assistenza in remoto dovrà comunque garantire: - un servizio di help desk telefonico orientato a problemi di accesso, nonché di utilizzo; - un servizio di presa in carico che risponda alle segnalazioni automatiche dei sistemi di monitoraggio; - un servizio di supporto via e-mail su quesiti specifici. Indicativamente, il servizio prevede, al minimo: - la messa a disposizione di strumenti che consentano la fruizione delle applicazioni operative sotto internet; - il trasferimento del know-how in caso di sostituzione operatori; - la piena operatività di strumenti che consentano la gestione di un archivio delle richieste di assistenza, quali: o la registrazione delle richieste di assistenza; o la gestione della risoluzione del problema (di 1^ e 2^ livello); o il monitoraggio delle recidive sui ticket; o il monitoraggio delle richieste di assistenza (livelli di servizio); o la reportistica di sintesi. Il secondo livello svolge attività di problem solving e si attiva anche interagendo con specifiche strutture in modo da fornire al 1^ livello gli elementi richiesti/necessari. I livelli dei servizi specifici per tale servizio sono descritti nelle relative schede. Il servizio può essere attivato anche da referenti di Regione Marche o da sistemi automatici di rilevamento degli incidenti. |
| Impegno/onere stimato | Il servizio viene stimato a “Corpo”, prevedendo due componenti: - costi fissi e di impianto che comprendono l’eventuale personalizzazione/integrazione del sistema di ticketing; - costi di servizio, secondo una stima basata sul numero di ticket previsti annualmente ed in funzione della dimensione della baseline e dell’oggetto specifico dell’appalto: - il tempo medio necessario per la gestione e risoluzione dei problemi (Tm) in ore; - la composizione del relativo gruppo di lavoro, al fine di determinare la tariffa media (Cm) giornaliera. L’effort previsto si stima in 50 FTE all’anno più un effort di avvio pari a 10 FTE. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. |

### FAS – Formazione

| Codice Attività | FAS |
| --- | --- |
| Denominazione | Formazione, assistenza on site e supporto specialistico |
| Descrizione | Consiste nell’erogazione di formazione necessaria per il rilascio di nuove funzionalità o per il supporto tecnico in caso di attività particolarmente critiche o complesse. Il servizio comprende l’erogazione di formazione frontale e il supporto specialistico, necessari per il rilascio di nuove funzionalità, per assistere le strutture Regionali o degli Enti convenzionati nell’utilizzo delle piattaforme, dei relativi servizi. Altresì consiste nella produzione, pubblicazione e formattazione di contenuti necessari per: 1. Materiale indispensabili per erogazioni delle sessioni formative. 2. Redazione di info grafiche e presentazioni PowerPoint 3. Redazione di materiali multimediali video, audio, ecc. 4. Rielaborazione di guide operative in formati multimediali 5. Elaborazione di modulistica e documenti organizzativi, tecnici, divulgativi 6. Assistenza progettuale 7. Supporto alla realizzazione di contenuti per le strutture. 8. Varie ed eventuali. |
| Impegno/onere stimato | Il servizio è da erogarsi prevalentemente da remoto – salvo diverso accordo con il DE. L’onere previsto va valutato a “Misura” e si stima in 50 FTE annui più un effort di avvio pari a 10 FTE. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. |

# MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Fermo restando quanto indicato nelle schede di sintesi, in questo capitolo verranno ulteriormente specificate le modalità di erogazione di ciascun servizio.

## MEV – Manutenzione Evolutiva

Nell’ambito della manutenzione evolutiva sono comprese le attività di sviluppo necessarie per l’implementazione di ulteriori funzionalità che si renderanno necessarie per il sistema SUAP regionale.

Ogni intervento di gestione dell’applicativo in termini di manutenzione evolutiva (MEV) che dovessero emergere nel corso della fornitura dovrà seguire un modello di sviluppo iterativo incrementale che preveda almeno le fasi iterative-incrementali seguenti:

- PIANIFICAZIONE INTERVENTO: Il servizio è volto ad effettuare una stima economica e la pianificazione delle attività richieste dal Committente. Il direttore dell’esecuzione richiede al referente indicato dall’affidatario di valutare fattibilità ed oneri per eventuali modifiche software; riservandosi di decidere se e quando far effettuare la modifica stessa. La Richiesta di Sviluppo Modifiche (RSM) dovrà essere comunicata al direttore dell’esecuzione. Entro 10 giorni lavorativi l’affidatario dovrà fornire al Committente lo “Studio di evoluzione funzionale” contenente

- analisi di fattibilità dell’intervento richiesto,

- stima delle quantità di giornate/persone previste.

- pianificazione delle attività individuate indicando la data di rilascio prevista

- SVILUPPO e RILASCIO: sviluppo del prodotto secondo una o più versioni “beta” (su branch del repository GIT interno a Regione Marche) e quindi rilascio del prodotto pronto per la fase di “collaudo di conformità” e quindi per il deployment successivo.

- DEPLOY: il prodotto sviluppato dovrà essere istallato presso il data center della Regione Marche utilizzando l’infrastruttura virtuale regionale e dovranno essere effettuate tutte le attività necessarie per completare il deploy del sistema.

- VIGILANZA: nelle 24 ore successive, il fornitore dovrà rendersi reperibile per poter intervenire tempestivamente nel caso in cui regressioni o difetti del sistema si verifichino nel periodo successivo al rilascio software.

Sono incluse nel servizio le attività di analisi, di sviluppo software, la realizzazione di unit test per le funzioni sviluppate e la redazione della necessaria documentazione tecnica e manualistica.

In particolare, relativamente al servizio MEV (a misura), si richiede l’erogazione di un minimo di giorni come previsto dalle tabelle precedenti.

Gli elaborati ed il codice realizzati nei servizi MEV dovranno essere installati ma anche consegnati in formato sorgente (su repository GIT interno alla Regione Marche), opportunamente documentato ad un livello di dettaglio sufficiente alla “piena proprietà” ovvero poter utilizzare tale codice in forma autonoma da parte dei tecnici della Regione che quindi potrà anche cederlo in riuso ai sensi de legge. Non dovranno essere presenti librerie che necessitano di ulteriori (o successivi) costi di licenza. Tutto il codice deve quindi essere totalmente open source. La Regione Marche deve essere messa nelle condizioni di poter modificare in autonomia il codice sorgente per successive implementazioni.

Tutto il software sviluppato (non di terze parti) ed installato durante lo svolgimento delle attività sarà di proprietà della Regione Marche e pertanto l’appaltatore rilascerà la documentazione di analisi ed il codice sorgente in accordo ai principi di qualità e “riusabilità” del software, come definito dalle Linee Guida AGID “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni - 9 maggio 2019”

La Regione può installare autonomamente delle copie aggiuntive dell'intero pacchetto software sui propri sistemi, senza che l’appaltatore possa pretendere, per questo, alcun compenso. La proprietà dei dati resta alla Regione e pertanto l’appaltatore rilascia la documentazione della base dati.

La Regione mette a disposizione a titolo gratuito, alle Amministrazioni Pubbliche, le esperienze ed i documenti relativi alle personalizzazioni ed integrazioni richieste espressamente dalla Regione, ai sensi dell’art. 68 e 69 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successivi aggiornamenti, purché venga richiesto esplicitamente dall’amministrazione riusante sulla base di una convenzione che preveda la possibilità di utilizzare e mantenere la proprietà di eventuali integrazioni o modificazioni.

La Regione si impegna ad informare l’appaltatore in ordine alla propria volontà di diffondere e far riusare anche parzialmente tali informazioni e codici sorgenti.

L’aggiudicatario, invece, non può prelevare il materiale prodotto su commessa regionale, utilizzarlo o diffonderlo al di fuori dell’ufficio preposto allo svolgimento dell’attività oggetto della fornitura, salvo nei casi previsti precedentemente o espressamente autorizzati dalla Regione

Il codice sorgente di tutta l’applicazione dovrà quindi essere depositato e costantemente aggiornato sul repository GitHub regionale https://github.com/regione-marche, sotto licenza aperta e comunque secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione della fornitura.

Tutti i servizi resi dovranno rispettare, in quanto applicabile, i requisiti tecnici e tecnologici comuni stabiliti dalla Regione Marche e pubblicati sul sito istituzionale (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale) ed essere altresì conformi al  Regolamento 2016/679 – GDPR e alle “Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (AGID)”.

## MEV-PNRR – Evoluzione piattaforma SUAP Misura 2.2.3

Il servizio prevede lo stesso modello evolutivo descritto per le attività previste nel servizio MEV ma in questo caso le attività ricadono all’interno del piano evolutivo per adeguare la piattaforma attuale alle specifiche tecniche così come indicate dalla normativa di riferimento allo stato attuale o futuro.

In riferimento all’appalto in oggetto, il software regionale attualmente in uso dovrà essere mantenuto con gli interventi evolutivi elencati di seguito, finalizzati

- alla realizzazione delle configurazioni software necessarie all’implementazione delle nuove specifiche tecniche;

- alla creazione di una modulistica standardizzata nazionale e regionale come previsto dalle linee guida nazionali;

- al mantenimento delle personalizzazioni pre-esistenti sviluppate nel corso degli anni sui modelli e sull’interfaccia utente di ciascun SUAP

- all’adeguamento del sistema di verifica della firma CADES o XADES e la possibilità di ricezione di documentazione firmata con CIE Sign (FEA) con accettazione condizionata da parte dell’Ente ricevente.

La piattaforma dovrà esporre un set di API di interoperabilità, erogate attraverso l’API Manager regionale e conformi alle specifiche previste dalle linee guida regionali per l’interoperabilità (Decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023) in ottica evolutiva verso una più ampia adozione della Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati (PDND).

B1.1 Adeguamento alle Specifiche Tecniche AgID del Front-Office esistente

Il Front-office consente l'interazione con i soggetti che presentano un'istanza: assicura la raccolta delle informazioni relative al singolo procedimento amministrativo e la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e conclusione del procedimento amministrativo avviato con l’istanza.

Sarà necessario procedere all’aggiornamento del Front-office in conformità a quanto definito nelle nuove specifiche tecniche; dovranno in particolare essere implementate

- le modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del SSU;

- l’utilizzo dei metadati registrati nella componente informatica Catalogo SSU.

Il Front-office dovrà utilizzare gli e-service esposti dal Catalogo SSU per recuperare i procedimenti amministrativi/fattispecie e il regime amministrativo, moduli digitali e allegati ad esso relazionati, registrati nello stesso catalogo. I metadati recuperati dal Catalogo SSU dovranno poi essere utilizzati dal Front-office per definire il descrittore del procedimento amministrativo unico registrato dal Catalogo SSU e condiviso con le altre componenti coinvolte nel procedimento SUAP.

B1.2 Adeguamento alle Specifiche Tecniche AgID del Back-Office esistente

Il Back-office riceve l’istanza dal Front-office, assicurando il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento amministrativo avviato con l’istanza del richiedente.

Le componenti di Back-office utilizzeranno le specifiche riportate nel Catalogo del Sistema degli Sportelli Unici per individuare le amministrazioni interessate e gli endpoint delle API esposte dalle stesse.

Sarà necessario implementare l’aggiornamento del Back-office in conformità a quanto definito nelle nuove specifiche tecniche; dovranno in particolare essere implementate

- le modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del SSU;

- l’utilizzo dei metadati registrati nella componente informatica Catalogo SSU.

B1.3 Integrazione sistema Catalogo SSU

Il Catalogo SSU conserva e rende disponibile i metadati, registrati dalle Amministrazioni competenti, relativi alle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra Front-office, Back-office e Enti terzi al fine di attuare i protocolli di comunicazione.

Si rende pertanto necessario procedere all’integrazione ed interoperabilità con il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici (Catalogo SSU) in conformità all’articolo 11 dello stesso allegato.

B1.4 Integrazione con il sistema di gestione Pratiche Enti Terzi Meetpad+

Le componenti informatiche Enti terzi, nel caso di uffici comunali diversi dal SUAP ed amministrazioni diverse dai Comuni coinvolti dai procedimenti SUAP, dovranno rispettare quanto definito nelle nuove Specifiche Tecniche implementando:

- le modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del SSU;

- l’utilizzo dei metadati registrati nella componente informatica Catalogo SSU.

Il sistema informativo MeetPAd+, utilizzato con particolare riferimento al caso della Conferenza dei Servizi (CdS) Telematica, è parte integrante dell’ecosistema di strumenti che la Regione Marche mette a disposizione per la cooperazione inter-amministrativa riguardo le pratiche SUAP.

Pertanto, dovrà essere prevista un’integrazione mediante API tra il sistema di gestione delle pratiche SUAP Enti Terzi e l’applicativo MeetPAd+.

B1.5 Integrazione con PagoPa e App IO

Deve essere garantito il pagamento online degli oneri connessi ad una pratica (come da D.P.R. 160/2010 art.3).
Deve essere garantita l’integrazione con Io Service di Regione Marche.

B1.6 Integrazione con COHESION ID

Le funzionalità di autenticazione dovranno essere garantite dall’integrazione con il sistema di CIAM (Customer Identity and Access Management) regionale Cohesion Id, che permette l’autenticazione dei sistemi di front-office tramite le piattaforme abilitanti nazionali (SPID, CIE, CNS) ed europee (login eIDAS).

B1.7 Aggiornamento sistema informativo

L’operatore economico selezionato sarà tenuto all’aggiornamento del sistema informativo CWOL all’ultima versione.

B1.8 Completamento/aggiornamento piattaforma multi-tenant

Sarà necessario procedere al completamento dell’implementazione di un gateway unico regionale, con un’unica istanza del Front-Office a livello regionale, garantendo la realizzazione di

- una piattaforma multi-tenant;

- attivazione di un tenant specifico all’interno nel sistema SUAP regionale, ospitato nel cloud di Regione Marche. Qualora il sistema già in uso presso l’ente sia compatibile, dovrà essere prevista la migrazione verso il cloud di Regione Marche in modalità lift&shift (trasparente per l’utente finale).

B1.Interfacciamento REA tramite API PDND

Dovrà essere implementato l’interfacciamento REA tramite API PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) come da Specifiche Tecniche.

B1.9 Interfacciamento e recupero dati tramite le API del Registro Imprese disponibili alle PA

Dovrà essere garantito l’interfacciamento Registro Imprese tramite API PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) come da Specifiche Tecniche. Il sistema dovrà permettere di scaricare informazioni essenziali e di dettaglio dal Registro Imprese e popolare automaticamente le anagrafiche di Front-Office e Back-Office. Il sistema dovrà anche essere in grado di verificare la titolarità e i poteri di firma degli utenti del Front-Office e dei firmatari delle richieste.

B1.10 Dashboard, API di controllo e Open Data

Dovrà essere messa a disposizione un API di controllo dei sistemi che permetta l’analisi aggregata e di dettaglio degli stati di avanzamento delle pratiche. L’API dovrà essere trasversale per i diversi tenant permettendo un’analisi comparata dei diversi SUAP. Lo strato di API dovrà esporre dati utilizzati per l’implementazione di una Dashboard di controllo e per la pubblicazione di open data aggregati. La dashboard dovrà essere a disposizione su due livelli: per gestore del SUAP e per l’amministratore del sistema.

### Pianificazione temporale

Le attività previste per il servizio MEV-PNRR dovranno rispettare la seguente scansione e il cronoprogramma di massima:

- Startup: l’attività iniziale comprende le azioni necessarie per avviare il progetto (raccolta dei requisiti, allocazione delle risorse) – durata stimata: 3 mesi.

- Adeguamento Specifiche Tecniche: modifica dell’applicativo esistente per adeguarlo alle nuove specifiche tecniche – durata stimata: 6 mesi.

- Collaudo: esecuzione dei test per verificare la conformità implementativa ai requisiti tecnico-normativi, individuare eventuali non conformità ed apportare le dovute correzioni – periodo stimato: 2 mesi.

- Completamento evoluzione sistema SUAP multi-tenant: evoluzione per l’erogazione del software-as-a-Service SUAP ospitato nel cloud regionale secondo una logica multi-tenant (miglioramento dell’efficienza, della scalabilità e dell’accessibilità) – durata stimata: 5 mesi.

- Supporto tecnologico adeguamento PNRR: attività di follow-up nel processo di adeguamento alle nuove specifiche tecniche – durata stimata: 12 mesi.

Altri servizi: Le attività previste dal capitolato si intendono erogate con continuità nel corso dei 36 mesi e parallelamente al servizio MEV-PNRR nel corso della sua erogazione; il dettaglio di ogni servizio è descritto nella rispettiva scheda.

## CAT – Gestione del Catalogo SSU

Il servizio comprende la gestione completa del Catalogo SSU per conto di Regione Marche e dei suoi enti convenzionati. Le attività ricomprendono l’aggiornamento, il caricamento, la modifica e la verifica di correttezza deli moduli SUAP necessari al funzionamento del sistema di interscambio col catalogo e le altre componenti del sistema del Sistema Informatico degli Sportelli Unici (SSU).

Le attività ricomprese nel servizio CAT riguardano le azioni necessarie all’interazione con le componenti Human Oriented del catalogo, tramite le quali è possibile popolarlo. Il popolamento prevede la predisposizione di componenti digitali che saranno realizzati nell’ambito del servizio MEV-PNRR (per il primo popolamento) e del servizio MAC (nelle fasi successive).

Il servizio CAT prevede l’esposizione di un punto di ingresso, o di notifica, messo a disposizione di Regione Marche o dei suoi enti convenzionati, tramite cui gli Enti possono notificare il rilascio, l’aggiornamento o in generale il cambiamento, della modulistica SUAP di riferimento. A seguito della segnalazione, il servizio prevedere la digitalizzazione del modulo modificato, l’analisi e la realizzazione delle componenti digitali necessarie tramite i servizi MAC, e la pubblicazione dell’aggiornamento nel Catalogo SSU e le relative operazioni di testing. La tempistica massima dell’aggiornamento è di 30 gg lavorativi. Ogni modifica effettuata sul catalogo dovrà essere tracciata e documentata nei documenti di stato avanzamento lavori consegnati quadrimestralmente.

Il servizio dovrà essere tracciato tramite uno strumento di ticketing (e.g. RedMine) fornito da Regione Marche.

## MAC - MANUTENZIONE ORDINARIA/CORRETTIVA/ADEGUATIVA

1. Manutenzione ordinaria

Il servizio di manutenzione Ordinaria deve essere opportunamente organizzato dal Fornitore al fine di garantire i seguenti servizi:

- Adozione di misure preventive atte ad evitare possibili malfunzionamenti, o malfunzionamenti segnalati più volte, diagnosi e rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti, ripristino delle caratteristiche originali del software venute meno a seguito del malfunzionamento. Vanno incluse in tali misure, oltre che interventi di modifica del software, interventi di miglioramento della qualità della documentazione on-line tra cui adeguamento modulistica SUAP regionale, nazionale e comunale, eventuali proposte di interventi formativi, suggerimenti per il miglioramento dei processi (BPI – Business Process Improvement).

- Il monitoraggio delle performance del sistema e l’individuazione delle cause di rallentamento. Periodicamente il fornitore dovrà verificare le performance del sistema sulla base di un elenco di test proposti dal fornitore e concordati annualmente con il RUP o, se nominato, con il direttore dell’esecuzione. In caso di degrado di performance il Fornitore dovrà determinarne la causa e risolverla entro i tempi ed indici stabiliti dai livelli qualitativi corrispondenti all’Anomalia media ovvero, nel caso non dipenda dalla procedura informatica, dovrà fornire una puntuale relazione tecnica in cui si indicano le cause e si propone una possibile soluzione.

- La consegna delle nuove revisioni dei programmi applicativi, limitatamente ai prodotti “proprietari”, resesi necessarie a seguito dell'aggiornamento del software di base, e/o della rimozione di eventuali malfunzionamenti. Le nuove release dei prodotti non modificano la baseline e quindi la consistenza ai fini della valorizzazione della MAC. Nel caso una release sia necessaria per correggere un malfunzionamento, devono essere garantiti dei tempi minimi di rilascio, dipendentemente dalla gravità del malfunzionamento, così come indicato nei livelli ed indici di qualità. Occorre garantire il perfetto allineamento del sistema all’ultima versione disponibile, purché tale versione sia effettivamente stabile e compatibile con le eventuali personalizzazioni presenti presso l’Amministrazione.

- La consegna formale dei moduli aggiuntivi, sviluppati ad hoc nei servizi MEV e validati dal committente, con la garanzia di perfetta integrazione con gli eventuali prodotti di software proprietario.

- La produzione e aggiornamento continuo di documenti, che illustrino dettagliatamente le procedure da seguire per il completo ripristino dei sistemi applicativi, a seguito di un eventuale anomalia degli stessi. Tali documenti andranno messi a disposizione del NOC del datacenter, al fine di consentire un intervento del personale del NOC in completa autonomia in caso di necessità.

- Le attività a livello applicativo di mantenimento delle configurazioni di Business Continuity e Disaster Recovery, già esistenti o messe a punto nell’ambito del servizio CONF.

- Nel caso siano previste interfacce di cooperazione applicativa, dovranno essere inclusi nell’ambito del servizio MAC, la produzione e l’aggiornamento costante di una ricca documentazione che consenta il corretto utilizzo delle interfacce, completa di esempi che illustrino i diversi casi d’uso possibili e gli scenari applicativi. Tale documentazione dovrà essere aggiornata, anche in seguito all’esperienza di utilizzo della stessa da parte di fornitori terzi e alle indicazioni di miglioramento da questi proposte.

Qualora l’integrazione di un sistema terzo richieda sviluppi di ulteriori interfacce e/o l’evoluzione di quelle esistenti, il relativo onere potrà essere gestito nel servizio MEV esclusivamente su esplicita richiesta del RUP o, se nominato, del direttore dell’esecuzione. In ogni caso qualunque modifica alle interfacce applicative dovrà essere autorizzata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione, anche qualora questa non sia posta a carico della presente fornitura, ma venga commissionata direttamente dal fornitore del sistema terzo che la richiede.

- Il servizio di coordinamento della comunicazione con l’Amministrazione, della pianificazione e valutazione delle attività, del team di lavoro nonché di gestione delle attività di controllo del raggiungimento degli obiettivi della fornitura.

- La verifica delle procedure di backup e gestione degli eventuali ripristini di tutte le componenti (configurazioni software, file di configurazione).

- Il servizio di supporto riguardo l’assistenza sistemistica alla gestione del software di sistema (aggiornamenti del sistema operativo, altre componenti eventuali che sono inserite nel software di base) e il servizio di assistenza per la conservazione/evoluzione delle librerie del software applicativo.

- Le operazioni di controllo e manutenzione periodica ordinaria dei sistemi.

- Le operazioni di verifica dei sistemi di Disaster Recovery.

2. Manutenzione correttiva

Il servizio di manutenzione Correttiva viene innescato da una segnalazione di impedimento all’uso dell’applicazione di una o più delle sue funzioni. Per impedimento si intende una malfunzione vera e propria dell’applicazione o gli effetti che tale malfunzione ha causato alla base dati.

Il servizio deve essere opportunamente organizzato dal Fornitore al fine di garantire:

- La rimozione tempestiva di eventuali malfunzionamenti delle procedure applicative segnalati dagli utenti ovvero delle difformità dei risultati ottenuti rispetto a quanto atteso. Il servizio HD/REM dovrà essere messo nelle condizioni di avere opportuni meccanismi e procedure che consentano di discriminare oggettivamente, se l’eventuale malfunzionamento sia conseguenza di un’operazione non corretta eseguita dall’utente involontariamente, a causa di una scarsa qualità del manuale operativo disponibile on-line, esaminando il tracciato delle operazioni. Nei casi il malfunzionamento discenda da un’errata operazione compiuta consapevolmente dall’utente, l’onere della rimozione del malfunzionamento verrà posta in carico al servizio HD/REM/CAT e comunque risolta. Nei casi in cui il malfunzionamento discenda da un errore applicativo, dopo aver registrato il ticket nell’ambito del servizio HD/REM, si dovrà attivare il gruppo di sviluppo, al fine di adeguare l’eventuale software in corso di sviluppo/modifica/collaudo; all’avvenuta messa in esercizio della patch correttiva, il fornitore dovrà chiudere l’eventuale ticket aperto dal servizio HD/REM.

- Produrre dei contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla corretta soluzione del malfunzionamento;

- Partecipazione alle attività di test in ambiente assimilabile all’ambiente di esercizio della soluzione realizzata;

- gestione della configurazione;

- in caso di malfunzioni su programmi di interfaccia verso l’esterno, validazione tecnica e controllo dei risultati del contenuto dei flussi informativi destinati a strutture esterne o dei dati esposti negli elaborati del sistema;

- allineamento della documentazione.

3.  Manutenzione adeguativa

Il servizio di Manutenzione Adeguativa consiste nel rilascio di modifiche agli applicativi o alle configurazioni degli stessi conseguenti a variazioni di legge o regolamenti nazionali/regionali o adeguamenti tecnologici (e.g. variazione della modulistica SUAP regionale).

Il servizio comprende la digitalizzazione dei moduli SUAP a seguito di aggiornamenti normativi.

I tempi di rilascio delle modifiche devono essere coerenti con le relative scadenze attuative ovvero devono consentire agli utilizzatori di:

- avere chiare indicazioni in merito a come la normativa è stata recepita nell’applicativo così come personalizzato per la Regione Marche e quindi valutare la necessità di ordinare eventuali integrazioni dipendenti dal particolare contesto aziendale.

- avere la possibilità, opportunamente documentata nella manualistica, di effettuare delle prove e verificare i risultati in ambiente di test o comunque in modalità non distruttiva.

Il servizio dovrà essere erogato almeno secondo le caratteristiche previsto nel presente capitolato o con caratteristiche migliorative rispetto al livello di presidio alto come di seguito riportato:

| N | Sigla | Descrizione | Orario/Scadenza | Periodo | Reperibilità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAC | Manutenzione ordinaria, Adeguativa, Correttiva non bloccante | 08:00 -13:00 14:00 -17:00 | Giorni feriali | Responsabile di riferimento |
|  |  | Manutenzione Correttiva su errore bloccante ** | 08:00-20:00 | Tutti i giorni | Si: su richiesta telefonica o altro strumento interattivo a disposizione dei key-user e tempo di intervento come previsto negli SLA |
| 2 | MAC-SUAP | Adeguamento modulistica a seguito di modifica da parte dell’ente responsabile | Entro 30 giorni dalla pubblicazione | Tutti i giorni | Non applicabile |

** Per errore “bloccante” si intendono tutti i malfunzionamenti che rendono il sistema non utilizzabile completamente o anche solo relativamente alle funzionalità critiche di gestione. Per evitare disservizi è richiesto al fornitore, se necessario, di attivare proattivamente anche le prestazioni di cui alle voci FAS, CONF, REM, CAT – anche al fine di consentire il completamento delle attività istruttorie in corso con eventuali procedure o strumenti alternativi.

## CONF - PERSONALIZZAZIONE DI SOFTWARE E SISTEMI

La personalizzazione è finalizzata a coprire ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dalla soluzione con una limitata attività di sviluppo software.

## HD – ASSISTENZA DI I LIVELLO IN ORARIO D’UFFICIO

Il servizio deve fornire agli utenti interni o esterni all’Amministrazione un punto di accesso unificato e un insieme di funzioni di assistenza finalizzato a risolvere delle problematiche dell’utenza nell’utilizzo di applicativi o sistemi e dovrà comprendere:

  - Assistenza telefonica ed e-mail per il supporto tecnico di primo livello ai cittadini e alle imprese nell’ambito della compilazione delle richieste SUAP.

  - Servizi di assistenza telefonica ed e-mail per il supporto tecnico di primo livello agli Enti nell’ambito dell’utilizzo del software SUAP.

  - Servizio di gestione di Ticket per il tracciamento delle richieste di assistenza.

Servizio di interfaccia verso gli Enti e di gestione dell’escalation del problema verso il supporto di primo livello.

Il servizio va erogato nei termini indicati nella sezione dedicata agli SLA.

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa ulteriormente che il servizio comprende la condivisione della knowledge-base e dei problemi ricorrenti compilando FAQ, documentazione specifica sul sistema e sui problemi ricorrenti e implementando la wiki della piattaforma regionale di ticketing PASS (basata sulla soluzione RedMine). I canali di comunicazione per l’assistenza (e-mail – telefonica - ticketing) saranno comunque separati per una chiarezza di analisi e gestione e organizzativa secondo le indicazioni del DE.

Il servizio HD va erogato secondo quanto riportato nella seguente tabella, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, al fine di assicurare il funzionamento del sistema secondo i livelli di servizio ed i requisiti richiesti, con caratteristiche migliorative che si riportano a titolo di chiarezza:

| N | Sigla | Descrizione | Orario | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HD | help desk di I° livello assistenza ordinaria | Dal lunedì al venerdì 08:30 -13:30 15:00 -17:00 | Giorni lavorativi (festività escluse) |

L’assistenza telefonica dovrà essere erogata nei giorni ed orari indicati. In caso di richieste pervenute via mail, la risposta dovrà pervenire entro n. 1 giorni lavorativi, salvo diverso termine concordato sul caso specifico con il committente.

Il servizio dovrà essere tracciato mediante l’emissione di un ticket che verrà spedito, sia in apertura che in chiusura, tramite mail all’indirizzo del richiedente e per copia anche ad un indirizzo dedicato della Regione Marche.

In linea generale, le attività vengono svolte presso le sedi del fornitore che quindi devono essere dotate del necessario corredo hardware e software, sia di base che di sviluppo, che per eventuali collegamenti ai sistemi dell’Amministrazione.

## REM – ASSISTENZA REMOTA DI II LIVELLO IN ORARIO D’UFFICIO

Il servizio segue le stesse modalità di esecuzione del servizio HD ma applicato a procedure di risoluzione di secondo livello. Il servizio REM potrà essere attivato dal servizio HD o dai key-user del progetto.

Il servizio REM va erogato secondo quanto riportato nella seguente tabella, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, al fine di assicurare il funzionamento del sistema secondo i livelli di servizio ed i requisiti richiesti, con caratteristiche migliorative che si riportano a titolo di chiarezza:

| N | Sigla | Descrizione | Orario | Periodo | Reperibilità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REM | help desk di II° livello assistenza ordinaria | Dal lunedì al venerdì 08:30 -13:30 14:00 -17:00 | Giorni lavorativi (festività escluse) | Si |
|  |  | help desk di II° livello assistenza urgente/bloccante | Confluisce nel servizio MAC specificato per errori bloccanti/procedure critiche |  |  |

## FAS - FORMAZIONE

Il servizio dovrà comprendere

- Erogazione di formazione e assistenza specialistica sincrona (webinar, on site)

- Erogazione di formazione e assistenza specialistica asincrona (percorsi e-learning)

dedicata agli operatori addetti all’utilizzo dei servizi SUAP o ai key-user del progetto da effettuare al momento dell’avvio dei servizi stessi, anche in forma congiunta tra più amministrazioni, e successivamente opportune sessioni nel corso della durata del progetto.

Comprende anche la partecipazione ai tavoli tecnici regionali per la definizione della modulistica SUAP.

## Figure professionali

Le figure professionali coinvolte, per i diversi servizi presentati nei paragrafi precedenti, sono così individuate.

| Profilo UNI 11621-2 | %MEV - %MEV PNRR | %MAC -%CONF - %FAS | %CAT | %REM | %HD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT MANAGER (CAPO PROGETTO) | 5% | 3% | 5% | 3% |  |
| SYSTEM ANALYST (ANALISTA DI SISTEMI) | 10% | 5% | 5% | 25% |  |
| DATABASE ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI DATABASE) |  | 5% |  | 5% |  |
| DEVELOPER (SVILUPPATORE) | 75% | 75% | 15% | 20% |  |
| ICT SECURITY SPECIALIST (SPECIALISTA DELLA SICUREZZA ICT) |  | 5% |  |  |  |
| ICT TRAINER (DOCENTE ICT) |  |  |  | 10% | 10% |
| SERVICE DESK AGENT (OPERATORE DI HELP DESK) |  |  | 10% | 24% | 90% |
| SYSTEMS ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI SISTEMI) |  | 5% | 10% | 8% |  |
| TECHNICAL SPECIALIST |  |  | 50% | 30% |  |
| TEST SPECIALIST (SPECIALISTA DEL TESTING) | 10% | 2% | 5% | 10% |  |

Per i requisiti professionali si farà riferimento ai profili professionali di seguito elencati e le cui competenze sono definite nella norma UNI 11621-2 ed adottate nelle linee guida AGID http://open.gov.it/wp-content/uploads/2017/05/professioni-ICT.pdf

In particolare, per tale fornitura, si richiedono i seguenti profili professionali minimi a composizione del gruppo di lavoro:

| N | Profilo UNI 11621-2 | Descrizione Sintetica / Missione | Titolo di studio e esperienza Minima richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROJECT MANAGER (CAPO PROGETTO) | Descrizione sintetica. Gestisce progetti per raggiungere la performance ottimale conforme alle specifiche originali. Missione. Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale. Responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa a: - Conduzione di progetti di pagamenti elettronici - Gestione ed organizzazione di attività di sviluppo - Metodologie di analisi dei processi - Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW - Metodologie di analisi e disegno dati - Tecniche di controllo di progetto e di programmazione strutturata - Tecniche di programmazione in ambiente .NET, PHP e/o Microsoft - Tematiche applicative/gestionali, preferibilmente in ambito di processi relativi alla Pubblica Amministrazione - Caratteristiche e possibilità di riuso dei pacchetti software relativi al progetto - Tecnologie riferite allo stack software di contesto nelle versioni on-line e on-premice | Laurea in discipline tecnico/informatiche Anzianità lavorativa minima di 4 anni, in progetti complessi di sviluppo ed assistenza tecnico informatica nella funzione di responsabile di progetto e/o project manager nell'ambito di sistemi intranet, internet sviluppati secondo lo stack software di contesto. |
| 2 | SYSTEM ANALYST (ANALISTA DI SISTEMI) | Descrizione sintetica. Analizza i requisiti e specifica software e sistemi. Missione. Assicura il disegno tecnico e contribuisce all’implementazione di nuovo software e/o di miglioramenti. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto. | Laurea in discipline tecnico/informatiche/gestionali Anzianità lavorativa minima di 4 anni, in progetti complessi di sviluppo ed assistenza tecnico informatica nella funzione di analista. |
| 3 | DATABASE ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI DATABASE) | Descrizione sintetica: Progetta, realizza, o controlla e mantiene database. Missione: Assicura la progettazione e la realizzazione (Developer), o assicura la manutenzione e la riparazione del data base dell’azienda (Administrator) per supportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del business. Verifica lo sviluppo ed il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database, e pianificando per bisogni di espansioni futuri. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il database. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto. - MySQL - Sistemi operativi Windows Server e Application Server IIS - Windows Active Directory, Framework regionale Cohesion - RDBMS Microsoft SQL Server 200X | Anzianità lavorativa minima di 4 anni nella funzione di coordinamento di tutte le attività di progettazione, design ed amministrazione di database, compreso estrapolazione e trattamento dei dati, ottimizzazione delle performances. -B2.01 Tecniche e strumenti per la modellazione delle informazioni -B2.02 Progettazione e implementazione delle basi dati -B2.03 Lavorare con le basi dati -B2.07 Creazione e manutenzione di basi dati -B2.08 Amministrazione di basi dati -B2.09 Configurazione di una base dati in un ambiente di rete - B2.10 Messa a punto delle prestazioni di basi dati - A7.03 Protezione dei dati |
| 4 | DEVELOPER (SVILUPPATORE) | Descrizione sintetica: Realizza/codifica soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti del cliente Missione: Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT. Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio. Compila programma di diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi ed il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell’efficienza. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto. | Diploma di perito informatico Anzianità lavorativa minima di 4 anni se laureato, o di 8 se diplomato: -B3.01 Programmazione -B1.07 Approccio orientato agli oggetti per lo sviluppo dei sistemi -B2.03 Lavorare con le basi dati -B3.02 Linguaggi -B3.03 Processo di sviluppo del software; -B3.04 Progettazione e sviluppo di applicazioni distribuite e critiche -B3.07 Realizzazione di prospetti (report). |
| 5 | ICT SECURITY SPECIALIST (SPECIALISTA DELLA SICUREZZA ICT) | Descrizione sintetica: Assicura l’implementazione della politica di sicurezza aziendale. Missione: Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. È riconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi. | Laurea in informatica o in discipline scientifiche oppure Diploma di scuola media superiore. Anzianità lavorativa minima di 4 anni in ambito sicurezza ICT |
| 6 | ICT TRAINER (DOCENTE ICT) | Descrizione sintetica: Istruisce e forma professionisti ICT per raggiungere predefiniti standard di competenza tecnica o di business nell’ICT. Missione: Fornisce la conoscenza e le abilità necessarie per assicurare che i discenti siano effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto. | Laurea in informatica o in discipline scientifiche oppure Diploma di scuola media superiore. Anzianità lavorativa minima di 3 anni se laureato, o di 6 se diplomato in ambito sicurezza ICT |
| 7 | SERVICE DESK AGENT (OPERATORE DI HELP DESK) | Descrizione sintetica: Fornisce la prima linea di supporto telefonico o via email per clienti interni o esterni per aspetti tecnici. Missione: Fornire supporto utente ed eliminare gli errori dovuti a problemi od aspetti critici dell’ICT. L’obiettivo principale è di consentire all’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazioni software. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto. | Diploma di scuola superiore o cultura equivalente Anzianità lavorativa minima di 3 anni nella funzione. |
| 8 | SYSTEMS ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI SISTEMI) | Descrizione sintetica: Amministra i componenti del sistema ICT per soddisfare i requisiti del servizio. Missione: Installa software, configura ed aggiorna sistemi ICT. Amministra quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto e in particolare: - modelli di erogazione di servizi in ambito pubblico - architetture dei sistemi software, dei sistemi operativi, di DBMS, di linguaggi ed applicativi INTERNET e INTRANET , di prodotti e tecnologie HW/SW presenti sul mercato - Sistemi di virtualizzazione (Proxmox), Docker | Laurea in informatica o in discipline scientifiche oppure Diploma di scuola media superiore. Anzianità lavorativa minima di 4 anni se laureato, o di 6 se diplomato in ambito SYS ADMIN |
| 9 | TECHNICAL SPECIALIST | Descrizione sintetica: Mantiene e ripara hardware e software su indicazione del cliente. Missione: Mantiene in modo efficace hardware/software. Responsabile di una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un’alta soddisfazione del cliente. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto. | Laurea in informatica o in discipline scientifiche oppure Diploma di scuola media superiore. Anzianità lavorativa minima di 3 anni se laureato, o di 6 se diplomato in ambito IT |
| 10 | TEST SPECIALIST (SPECIALISTA DEL TESTING) | Descrizione sintetica: Progetta e attua i piani di test. Missione: Contribuisce alla correttezza e la completezza di un sistema garantendo che la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell’utente. Contribuisce in differenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le possibili cause. Nelle esperienze lavorative ha approfondito le conoscenze relativa allo stack software di contesto. | Diploma di perito informatico o cultura equivalente Anzianità lavorativa minima di 3 anni nella funzione. |

Tale gruppo dovrà formarsi, a proprie spese, sui processi amministrativi utilizzati dalla Regione Marche, anche avvalendosi delle sessioni di analisi delle diverse problematiche. È evidente che, tale formazione rappresenta un onere a carico dell’Amministrazione Committente, onere che gradualmente diminuirà nel tempo, qualora tale gruppo di lavoro rimanga fisso.

In caso, per eventi soggettivi imprevisti, sia necessario provvedere al subentro di uno o più soggetti del gruppo, si dovrà presentare istanza di subentro, accompagnata da documentazione, analoga a quella richiesta in sede di gara, che attesti l’effettiva equivalenza delle competenze subentrate e l’impegno, da parte del fornitore, di compartecipare ai maggiori oneri in capo all’Amministrazione, prevedendo per almeno i primi 90 giorni-persona, uno sconto forfettario del 50% sulle relative tariffe base, anche se relative a servizi “a corpo”.

## Cronoprogramma di esecuzione dei servizi

Si stima che le attività previste per i diversi servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere erogate secondo la seguente scansione percentuale per anno di contratto:

| Servizio | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEV | 35% | 35% | 30% |
| MEV PNRR | 100% | 0% | 0% |
| CAT | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| MAC* | 30% | 35% | 35% |
| CONF | 35% | 35% | 30% |
| FAS | 35% | 35% | 30% |
| HD** | 35% | 35% | 30% |
| REM | 33,3% | 33,3% | 33,3% |

* Sebbene il servizio MAC debba essere erogato con continuità durante tutta la durata del contratto, si stima che l’erogazione del servizio segua un andamento crescente durante la vita del contratto di pari passo con l’incremento della baseline di codice rilasciata tramite i servizi di sviluppo e configurazione.

** Sebbene il servizio HD debba essere erogato con continuità durante tutta la durata del contratto, si stima che le modifiche al software applicate nel primo periodo di esecuzione daranno luogo ad un numero maggiore di interventi di assistenza.

## Garanzia

Ogni prodotto sw realizzato/modificato deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi, alle normative vigenti (vedi accessibilità), ai requisiti non funzionali (sicurezza, usabilità, prestazionalità, manutenibilità, ecc.) nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software e quanto espressamente indicato nella pagina http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale.

Ne discende che eventuali anomalie, difettosità residua non intercettata durante le fasi di test del fornitore e di collaudo dell’ente, riscontrabili sulle funzionalità realizzate e/o modificate durante l’intera fornitura devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del Fornitore. Pertanto, l’impresa dovrà garantire la tempestiva rimozione dei difetti del software nuovo e/o modificato nonché la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate.

Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione a corredo.

Per tutto il software rilasciato il Fornitore deve produrre/aggiornare la relativa documentazione. La documentazione deve rispondere a requisiti di accuratezza, comprensibilità e più in generale usabilità.

Pertanto, deve essere garantita, come parte integrante dei servizi realizzativi, la correzione gratuita dei difetti riguardanti:

- gli oggetti software nuovi e/o modificati;

- le basi dati / flussi dati deteriorati come ripercussione dei difetti;

- la documentazione a corredo al software.

Attraverso l’erogazione dei servizi di manutenzione il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità di tutti i moduli software oggetto della Fornitura per tutto il periodo di erogazione dei servizi e relativamente a tutto il sw oggetto di manutenzione e assistenza.

Il Fornitore dovrà assicurare, per tutto il periodo di durata del contratto, la fornitura di tutte le “Release” e versioni successive dei componenti software modificati secondo quanto previsto dai servizi MAC e MEV.

I prodotti software consegnati dovranno essere garantiti per una durata massima di ulteriori dodici mesi successivi per tutti i prodotti collaudati (o forma equivalente) in sede di verifica finale. La garanzia si intende prestata allo scopo di risolvere i problemi nascosti, non rilevati in sede di collaudo, secondo i livelli di servizio minimi di ripristino indicati nel contratto, provvedendo a intervenire, se necessario, presso la sede di installazione (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l’impresa e le ditte fornitrici.

## Ruoli e responsabilità

Il direttore dell’esecuzione propone le nuove funzionalità da sviluppare, le modifiche delle funzioni già esistenti e le priorità di espletamento delle attività.

L’Aggiudicatario dovrà nominare, all’inizio dei lavori, il Responsabile dell’attuazione (RA), al quale sarà affidata la responsabilità di tutte le attività di cui si compone il progetto. Nell’ambito dello svolgimento di alcune attività, il Responsabile dell’attuazione, si dovrà preoccupare di attivare una stretta collaborazione con il personale di riferimento del Settore Transizione Digitale e informativa e di concordare con loro le modalità di erogazione dell’attività.

## Gestione della fornitura

Il Responsabile dell’attuazione provvederà a pianificare ed organizzare tutte le attività che consentono l’espletamento della fornitura, nel rispetto dei requisiti di tempi, costi e qualità di cui al presente documento, al contratto ed ai relativi allegati. Eventuali scostamenti dovranno essere segnalati tempestivamente, indicandone la causa.

Le difformità riscontrate verranno segnalate dal Direttore dell’esecuzione all’Affidatario che provvederà a risolvere tali difformità. Nel caso le difformità prevedano delle penali, queste saranno calcolate dal Direttore dell’esecuzione e verrà prodotto un verbale di accertamento, condiviso con l’Affidatario, nel quale si concorda la modalità della relativa liquidazione. Il Direttore dell’esecuzione, a suo insindacabile giudizio, può richiedere la sostituzione delle risorse non ritenute idonee con risorse conformi ai profili-tipo richiesti nel presente capitolato.

L’eventuale sostituzione del personale incaricato dello svolgimento dei servizi da parte del Fornitore dovrà essere sottoposta ad autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione.

Il personale del Fornitore adibito ai servizi dovrà essere in numero sufficiente a garantire il corretto ed efficace svolgimento degli adempimenti richiesti anche se questo numero dovesse essere superiore a quello specificato nel presente capitolato.

In ogni caso il Fornitore è in via esclusiva responsabile del proprio personale e risponde di eventuali danni a cose e persone cagionati nel corso dell’esecuzione contrattuale.

## Pianificazione della attività, durata e termini temporali

L’erogazione del servizio dovrà avere inizio entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, fatta salva la possibilità di disporre l’avvio d’urgenza: in tal caso (avvio d’urgenza) la durata del contratto decorre dalla data del verbale di avvio del servizio.

Il servizio dovrà essere erogato per 36 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto con opzione di rinnovo di 12 mesi esercitabile per due volte.

## Valore e Durata della fornitura

Il valore della fornitura è pari ad Euro 1.097.840,00 € (IVA esclusa).

La durata contrattuale della fornitura viene prevista per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo di 12 mesi esercitabile per due volte e di un’eventuale proroga tecnica per un massimo dei 6 mesi ai sensi dell’ Art. 60 Comma 1 del D.Lgs. 36 del 2023 e correttivo del codice clausola “Revisione Prezzi” da applicare sulla base della tabella D1 criterio PPS.

I termini decorrono dalla data di consegna delle prestazioni, da effettuarsi a cura del Direttore dell’esecuzione e riportata in un apposito verbale.

## Controllo della fornitura, verifiche intermedie e verifica di conformità

Al fine di verificare l’andamento dei servizi, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre e a consegnare al Direttore di esecuzione con periodicità quadrimestrale, entro dieci giorni solari dalla scadenza di ciascun quadrimestre, un documento sottoscritto (anche in versione digitale) di Stato Avanzamento Lavori (SAL) derivante dal Progetto esecutivo e relativo ai servizi erogati, da cui si evinca:

- servizi prestati con evidenziate le attività svolte; nel caso dei servizi a misura devono essere riportate le giornate/uomo impiegate, ed eventualmente i casi di mancato rispetto di quanto pianificato nel Progetto esecutivo e degli SLA (Service Level Agreement) imposti;

- il rispetto della pianificazione temporale di attività assegnate, come definito dal Progetto esecutivo e la ragione di eventuali ritardi;

- eventuali prodotti rilasciati ed opportunamente documentati, includendo il dettaglio dei test effettuati e loro risultati opportunamente documentati;

- indicazioni su possibili problemi riscontrati e proposte per la loro soluzione;

- proposte di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione del servizio.

La documentazione approvata dal Direttore di esecuzione, sentito il Gruppo di Progetto, autorizzerà il pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati al netto delle eventuali penali.

Per il collaudo previsto nel caso di subentro o al termine del contratto, si procederà alla verifica di conformità secondo le seguenti modalità.

- Il RA consegna un elenco di casi di prova esaustivo delle funzionalità fornite.

- Il direttore dell’esecuzione, approva l’elenco dei casi di prova nei dieci giorni solari successivi alla presentazione, ovvero richiederà delle modifiche che dovranno essere apportate dall’Aggiudicatario entro i successivi sette giorni solari dalla data della richiesta.

- Approvata la lista dei casi di prova, si precederà ad effettuare le prove entro i quindici giorni successivi. Le prove sono effettuate da un utente del sistema, nominato dal direttore dell’esecuzione, alla presenza dell’Affidatario e del direttore dell’esecuzione stesso. Alla fine delle prove verrà stilato un verbale che dia evidenza dell’esito positivo o negativo delle prove.

- Nel caso di esito negativo ovvero nel caso si siano rilevate dei difetti o non conformità, l’Affidatario ha l’obbligo di provvedere alla rimozione di tali difetti e difformità entro i 30 giorni successivi.

La successiva fase di collaudo non dovrà evidenziare ulteriori difetti, pena la risoluzione del contratto, la sospensione dei pagamenti e l’eventuale incameramento della cauzione.

Durante il periodo di garanzia, l’Aggiudicatario è comunque tenuto a risolvere eventuali difetti che si dovessero manifestare successivamente al collaudo positivo del sistema.

La verifica di conformità finale dovrà essere eseguita entro 60 giorni dal termine del contratto.

Nel caso non si sia ancora proceduto con l’affidamento e all’esecuzione del nuovo contratto, l’appaltatore assicura la prosecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione, senza soluzione di continuità per un periodo al massimo di 180 giorni. (proroga tecnica ai sensi dell’articolo 120, comma 11, del D.Lgs 36/2023.

Il certificato di verifica di conformità verrà rilasciato solo alla completa e corretta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali, compreso l’eventuale passaggio di consegna e la prosecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione.

## Documentazione prodotta

Per tutti i servizi oggetto del contratto il Fornitore dovrà produrre, aggiornare in corso d’opera, gestire e consegnare al Direttore dell’esecuzione tutta la documentazione di progetto comprendente, oltre alla reportistica, anche le specifiche di realizzazione del servizio.

La documentazione di progetto stessa dovrà essere aggiornata a seguito di varianti dei servizi e sarà oggetto di verifica di conformità.

Il codice rilasciato dovrà essere riversato nel repository GitHub regionale prima della consegna di ogni SAL.

## Sede di lavoro

Le attività, oggetto della gara verranno eseguite presso la sede della società aggiudicataria e su richiesta presso la sede dell’Ente. È facoltà del direttore dell’esecuzione consentire, per motivi di opportunità e convenienza, che alcune attività possano essere svolte presso la sede della Regione Marche, nel qual caso dovrà essere prodotto il dettaglio delle attività svolte e la durata dell’intervento.

L’affidatario dovrà garantire che le figure proposte possano raggiungere autonomamente la sede di lavoro. Il raggiungimento di tali sedi dovrà avvenire con propri mezzi.

## Start up e trasferimento tecnologico

Come indicato precedentemente, nel caso di subentro di un diverso operatore economico, dovrà essere effettuato un passaggio di consegne dal precedente fornitore del servizio.

Il calendario delle giornate di formazione verrà concordato in maniera autonoma tra i due fornitori, e a conclusione dell’attività di passaggio delle consegne dovrà essere prodotta una relazione delle attività espletate firmata da entrambi i fornitori e consegnata al Responsabile del Procedimento, che dovrà essere comunque coinvolto qualora dovessero emergere controversie tra i due soggetti.

Le giornate di formazione sono a totale carico della ditta aggiudicataria ovvero non saranno computate nel periodo di servizio.

| Sigla | Descrizione servizio | Erogazione | QT/Anno | Una Tantum | PU | Costo Annuale | Costo Una tantum | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEV | Sviluppo e Manutenzione evolutiva dell’applicativo software | misura | 100 |  | 290,00 € | 29.000,00 € | - € | 87.000,00 € |
| MEV PNRR | Adeguamento Specifiche Tecniche | corpo |  | 1.760 | 290,00 € | - € | 510.400,00 € | 510.400,00 € |
| CAT | Gestione catalogo SSU | corpo | 70 | 90 | 320,00 € | 22.400,00 € | 28.800,00 € | 96.000,00 € |
| MAC | Manutenzione ordinaria, Adeguativa, Correttiva dell’applicativo software | corpo | 130 |  | 350,00 € | 45.500,00 € | - € | 136.500,00 € |
| CONF | Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi | misura | 20 | 25 | 350,00 € | 7.000,00 € | 8.750,00 € | 29.750,00 € |
| FAS | Formazione, assistenza on site e supporto specialistico | misura | 50 | 10 | 350,00 € | 17.500,00 € | 3.500,00 € | 56.000,00 € |
| HD | help desk di I° livello assistenza | corpo | 230 | 20 | 189,00 € | 43.470,00 € | 3.780,00 € | 134.190,00 € |
| REM | help desk di II° livello assistenza da remoto | corpo | 50 | 10 | 300,00 € | 15.000,00 € | 3.000,00 € | 48.000,00 € |

ALLEGATO  B:  TABELLA COSTI

| INCIDENZA COSTI ATTIVITA’ PER ANNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % 2025 | COSTO 2025 IVA ESCLUSA | COSTO 2025 IVA INCLUSA | % 2026 | COSTO 2026 IVA ESCLUSA | COSTO 2026 IVA INCLUSA | % 2027 | COSTO 2027 IVA ESCLUSA | COSTO 2027 IVA INCLUSA |
| MEV | 35% | 30.450,00 € | 37.149,00 € | 35% | 30.450,00 € | 37.149,00 € | 30% | 26.100,00 € | 31.842,00 € |
| MEV PNRR | 100% | 510.400,00 € | 622.688,00 € | 0% | - € | - € | 0% | - € | - € |
| CAT | 33% | 32.000,00 € | 39.040,00 € | 33% | 32.000,00 € | 39.040,00 € | 33% | 32.000,00 € | 39.040,00 € |
| MAC | 30% | 40.950,00 € | 49.959,00 € | 35% | 47.775,00 € | 58.285,50 € | 35% | 47.775,00 € | 58.285,50 € |
| CONF | 35% | 10.412,50 € | 12.703,25 € | 35% | 10.412,50 € | 12.703,25 € | 30% | 8.925,00 € | 10.888,50 € |
| FAS | 35% | 19.600,00 € | 23.912,00 € | 35% | 19.600,00 € | 23.912,00 € | 30% | 16.800,00 € | 20.496,00 € |
| HD | 35% | 46.966,50 € | 57.299,13 € | 35% | 46.966,50 € | 57.299,13 € | 30% | 40.257,00 € | 49.113,54 € |
| REM | 33% | 16.000,00 € | 19.520,00 € | 33% | 16.000,00 € | 19.520,00 € | 33% | 16.000,00 € | 19.520,00 € |
| TOTALE |  | 706.779,00 € | 862.270,38 € |  | 203.204,00 € | 247.908,88 € |  | 187.857,00 € | 229.185,54 € |

RIEPILOGO

| 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- |
| 862.270,38 € | 247.908,88 € | 229.185,54 € | 1.339.364,80 |